# EMVI / Plan van Aanpak

## Uno Automatiseringdiensten B.V. — Raamovereenkomst Catering- en Horecadiensten voor Gemeente Middenstad

26 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

EMVI / Plan van Aanpak — Raamovereenkomst Catering- en Horecadiensten voor Gemeente Middenstad (Project 1380) — Uno Automatiseringdiensten B.V.

Samenvatting

- Positie en duiding: Hoewel de titel van de aanbesteding op catering/horeca duidt, blijkt uit de eisen (ISO 27001/9001, ITIL, 24/7, Microsoft 365, EU-data) dat het gaat om een raamovereenkomst voor ICT-beheer- en securitydiensten. Deze EMVI-inschrijving adresseert integraal de gevraagde ICT-diensten onder EMVI-criteria Kwaliteit (40%), Duurzaamheid (20%), Risicobeheersing (20%) en Prijs (20%).

- KO-conformiteit: Uno Automatiseringdiensten B.V. voldoet aan alle knock-outs: ISO 27001 gecertificeerd; ISO 9001 gecertificeerd; 24/7 bereikbaarheidsdienst operationeel.

- SMART-doelstellingen (kern):

  - Beschikbaarheid kritieke systemen: ≥ 99,8% per kalendermaand (KPI-01).

  - Responstijd P1: < 30 minuten, 24/7 (KPI-02).

  - Oplostijd P1: < 4 uur, 24/7 (KPI-03).

  - Patch-compliance: 100% kritieke patches servers ≤ 14 dagen; endpoints ≤ 21 dagen (KPI-04).

  - Back-up succesratio: ≥ 99,5% dagelijks (KPI-05).

  - CSAT: ≥ 8,2/10 met ≥ 25% response (KPI-07).

  - EU-dataverwerking: 100% binnen EU (KPI-09).

- PDCA-cyclus: Maandelijks KPI-rapport (Check), kwartaal-CSI-sessies (Act), jaarplan met verbeterinitiatieven (Plan), iteratieve implementatie (Do). Governance: maandelijks operationeel overleg, kwartaal stuurgroep met opdrachtgever.

- Duurzaamheid: 100% EU-datacenters met groene stroom, reductie energieverbruik endpoint door policies (–10% idle power in 12 maanden), levensduurverlenging hardware met 12 maanden gemiddeld via OS-optimalisatie en monitoring. Jaarlijks CO2-dashboard per dienst.

- Risico’s: Uitval bij ketenafhankelijkheden, onvolledige inventarisatie, security-incidenten, shadow IT en wetgeving (NIS2). Beheersing: Zero Trust, EDR, discovery-scans, heldere scope- en changecontrole, jaarlijkse BCP-test.

- Waarde: Bewezen 24/7 operatie in onderwijs- en overheidsomgevingen, ISO-gecertificeerde processen, security-first, meetbare resultaten, lage verstoringsgraad en voorspelbare oplevering.

Begrip van de opdracht

- Doel: Continu en veilig beheer, onderhoud en beveiliging van de ICT-omgeving van Gemeente Middenstad onder een raamovereenkomst, met focus op hoge beschikbaarheid, snelle respons, proactieve monitoring, EU-data, ITIL-gestuurd service management en ondersteuning van Microsoft 365.

- Omvang:

  - Servicedesk (ITIL) en 24/7 P1/P2-storingsdienst.

  - Proactieve monitoring netwerk, servers, endpoints en M365-tenant; patchmanagement; vulnerability management; back-up & restore.

  - Security: EDR, hardening, logging, incident response, identity & access governance.

  - Changes: gestandaardiseerde CAB, no-regret changes buiten kantoortijd waar nodig.

  - Rapportage & governance: maandrapporten, real-time dashboard, kwartaalreview met verbeterprogramma.

- Raamovereenkomst-exploitatie:

  - Call-offs conform werkpakketten (beheer, projecten, changes).

  - Duidelijke scheiding tussen vast beheer (SLA) en projectmatig werk (afroep), conform uitsluitingen extra projecten buiten beheer.

- Randvoorwaarden: Alle data binnen EU, VOG voor personeel indien vereist, continuïteitsplan (BCP), escalatieprocedure, licenties rechtmatig en internetverbindingen voldoen aan minimumeisen.

Aanpak (Plan-Do-Check-Act) Plan – Onboarding en transitie (0–12 weken)

- Week 1–2: Kick-off, afstemming SLA/KPI, aanstelling regieteam, techniek- en security-due-diligence; toegang inregelen; assessment op EU-datalocatie; inventarisatie en CMDB-bouw.

- Week 2–4: Monitoring livezetten (Azure Monitor, Microsoft Defender for Endpoint, Intune); back-upstrategie borgen (M365 en on-prem waar van toepassing); baseline security hardening (CIS/L1-profiles).

- Week 3–6: Patchmanagement inrichten (Intune/WSUS); changeproces (CAB, RACI); incidentclassificatie P1–P4; communicatie- en escalatierichtlijnen publiceren.

- Week 4–8: Proefrestore en BCP-tabeltest (RTO/RPO validatie); EDR 100% coverage endpoints en servers; SSO/Conditional Access voor beheerders.

- Week 6–10: Kennisoverdracht en runbooks; rapportage- en dashboarding (Power BI) per KPI; eerste maandrapport en verbetervoorstellen.

- Week 10–12: Exit-readiness check (dataportabiliteit), security awareness kick-off voor key users, ondertekening operationele DAP’s per systeem.

Do – Operationeel beheer

- Servicedesk: ITIL-v4, KPI-sturing; prioritering met duidelijke P1-criteria (dienstonderbreking > 20% of cruciale ketencomponent).

- Incidentrespons:

  - P1: triage binnen 15 min, remote interventie binnen 30 min, resolver group geactiveerd, war room 24/7; resolutie < 4 uur of workaround < 2 uur + root cause binnen 2 werkdagen.

  - P2: respons < 1 uur; resolutie < 8 uur.

- Changes: CAB wekelijks; standaard changes via templates; noodchanges met post-implementation review binnen 2 werkdagen.

- Patch- en vulnerability management:

  - Kritieke patches: servers ≤ 14 dagen; endpoints ≤ 21 dagen; uitzonderingen alleen via CAB.

  - Maandelijkse vulnerability-scan; risicoscoretrend gerapporteerd; 0 bekende kritieke CVE’s > 30 dagen (KPI-04).

- Monitoring & back-up:

  - 24/7 monitoring; alerting op beschikbaarheid, performance, security events; back-up succesratio ≥ 99,5% (KPI-05); proefrestore per kwartaal.

- Microsoft 365:

  - Tenant-beveiliging (MFA, Conditional Access), dataclassificatie labels, DLP-policies, secure score > 75% binnen 6 maanden.

- Documentatie & CMDB:

  - CMDB actueel (≤ 5 werkdagen na wijziging); audittrail changes en incidenten.

Check – Meten en rapporteren

- Maandelijks: KPI-rapport vóór werkdag 5; security-rapportage (events, trends); patch- en kwetsbaarhedenstatus; CSAT; lessons learned.

- Kwartaal: Stuurgroep; SLA-evaluatie; risico-review; compliance-check EU-data; roadmap-update.

- Audit: Interne ISO 9001/27001 audits halfjaarlijks; externe audits jaarlijks.

Act – Continu verbeteren

- CSI-backlog met prioriteit en businesscase; minimaal 3 verbeteracties per kwartaal doorvoeren.

- Root cause elimination: voor elke P1 een probleemrecord met structurele maatregel binnen 10 werkdagen.

- Roadmap: per halfjaar aanpassen op basis van KPI’s, wetgeving (NIS2), dreigingslandschap.

Eenvoudige Gantt (Onboarding 12 weken)

| Fase | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Wk11 | Wk12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kick-off & due-diligence | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrastructuur inventarisatie | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring & back-up |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Patch/EDR uitrol |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| ITIL/CAB processen |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| BCP test & proefrestore |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Rapportage & dashboard |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Exit-readiness check |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

Borging van kwaliteit, security en continuïteit

- Certificeringen: ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging); procesmatige borging van alle W-xx via ISMS/QMS.

- ITIL-v4 processen: Incident, Request, Problem, Change, Knowledge; CAB; servicecatalogus en SLA-matrix.

- Continuïteit:

  - BCP met jaarlijkse test; RTO kritieke diensten ≤ 4 uur; RPO M365-data ≤ 1 uur via policy-gebaseerde recovery en geo-redundantie waar beschikbaar.

  - Personele continuïteit: 24/7-rooster, minimaal 3 opgeleide engineers per kerntechnologie; vervangingspool.

- Security-by-design:

  - Zero Trust-principes; least privilege; Just-in-Time admin; EDR op 100% endpoints/servers; phishing-simulaties 2x per jaar.

- Data-soevereiniteit: 100% EU-dataverwerking, contractueel en technisch geborgd; leveranciersbeoordeling en DPIA-ondersteuning.

Duurzaamheid (20%)

- Energie en cloud-efficiëntie:

  - Rightsizing en autoscaling waar van toepassing; doel: –15% compute idle time binnen 9 maanden.

  - Endpoint power policies: –10% idle power binnen 12 maanden.

- Levensduurverlenging:

  - Performance-tuning en monitoring verhogen bruikbare levensduur endpoints/servers gemiddeld met 12 maanden; rapportage per kwartaal.

- Circulariteit:

  - E-waste-proces met gecertificeerde verwerkers; 100% datadragervernietiging met certificaat; hergebruik prioriteren bij vervanging.

- Mobiliteit:

  - Remote-first support; > 85% incidenten remote oplosbaar; doel: –20% autokilometers in jaar 1 vs. baseline.

- Transparantie:

  - Jaarlijks CO2-dashboard per dienst en reductieplan; leveranciersscorekaart op duurzaamheid.

Risico’s en beheersing (selectie)

| Risico (R-xx) | Kans | Impact | Beheersmaatregel (SMART) | W-xx | KPI-link | Bewijs | Eigenaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 Onvolledige inventarisatie | M | H | Discovery-scan en CMDB compleet ≤ 20 werkdagen; validatie door CAB | W-06 | KPI-10, KPI-08 | CMDB-export; CAB-notulen | Service Manager |
| R-02 Security-incident | M | H | EDR 100% coverage ≤ 8 weken; MTTR P1 < 4 uur; RCA binnen 10 werkdagen | W-06 | KPI-02, KPI-03 | EDR-rapport; RCA-document | Security Lead |
| R-03 EU-data non-compliance bij leverancier | L | H | Leverancierscheck 100%; contract EU-only; kwartaal-audit | W-09 | KPI-09 | Vendor-assessments; auditlog | Compliance Officer |
| R-04 Patchachterstand kritieke systemen | M | H | Servers ≤ 14 dagen; endpoints ≤ 21 dagen; afwijking alleen via CAB | W-07 | KPI-04 | Patch-rapport; CAB-besluiten | Patch Manager |
| R-05 Shadow IT | M | M | Maandelijkse software-inventaris; blokkade ongeautoriseerde apps binnen 5 werkdagen | W-06 | KPI-12, KPI-04 | Intune-compliance; rapport | Endpoint Lead |
| R-06 Scope creep | M | M | RfC-proces; duidelijke servicecatalogus; stuurgroepbesluit bij grensgevallen | W-08 | KPI-10, KPI-08 | RfC-logs; stuurgroepnotulen | Service Manager |
| R-07 Personele uitval | L | H | 24/7-rooster; 3-voudige kennisdekking; onboarding vervanging ≤ 10 werkdagen | W-03 | KPI-02, KPI-03 | Roosters; skills-matrix | Operations Lead |
| R-08 Wet- en regelgeving (NIS2) | M | M | Kwartaal compliance-review; maatregelen opgenomen in CSI-roadmap | W-16 | KPI-10 | Reviewdocument; roadmap | Compliance Officer |
| R-09 Dataverlies bij restore | L | H | Kwartaal-proefrestore; RPO ≤ 1 uur M365; herstelprocedures getest | W-11 | KPI-05 | Proefrestore-rapporten | Backup Lead |

Organisatie, rollen en governance

- Leverancier: Uno Automatiseringdiensten B.V., KVK 27172538, BTW NL8070.79.266.B01, Einsteinlaan 14, 2719 ER Zoetermeer. Contact: Eric van de Vreugdenhil, +31 703300502.

- Key-rollen:

  - Service Manager (SPOC, KPI’s, rapportage).

  - Security Lead (ISMS, incident response, EDR).

  - Operations Lead (24/7 operatie, roosters).

  - Patch Manager (patch/vulnerability).

  - Backup Lead (back-up & herstel).

  - Compliance Officer (ISO, EU-data, audits).

- 24/7-structuur:

  - Piketdienst met escalatie 1e/2e/3e lijn; maximum wachttijd 15 min tot engineer.

  - Escalatie naar management binnen 60 min bij P1.

- Overlegstructuur:

  - Operationeel overleg: maandelijks (60 min), acties ≤ 10 werkdagen.

  - Stuurgroep: per kwartaal (90 min), besluitvorming met notulen binnen 5 werkdagen.

- Kennisborging:

  - Runbooks; KEDB; kennisartikelen; opleidingsplan per rol (min. 2 trainingen p.j.).

Programma van Wensen (W-xx) met KPI- en risicokoppeling

| W-xx | Omschrijving | Acceptatiecriterium (SMART) | KPI-koppeling | Risico-koppeling | Bewijs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-01 | KO: ISO 27001 gecertificeerd | Geldig ISO 27001-certificaat; scope omvat beheerdiensten | KPI-10 | R-08 | ISO 27001-certificaat; auditrapport |
| W-02 | KO: ISO 9001 gecertificeerd | Geldig ISO 9001-certificaat; jaarlijkse audit | KPI-10 | R-06 | ISO 9001-certificaat; auditrapport |
| W-03 | KO: 24/7 bereikbaarheidsdienst | Piket 24/7; max aanneemtijd 30 min; escalatie ≤ 60 min | KPI-02, KPI-03 | R-07 | Roosters; test-logs |
| W-04 | Responstijd P1 < 30 min | 95e percentiel < 30 min; 100% P1’s gelogd met stempel | KPI-02 | R-02, R-05 | Ticketlog; maandrapport |
| W-05 | Beschikbaarheid 99,8% | ≥ 99,8%/maand; berekening excl. gepland onderhoud | KPI-01 | R-05 | Uptime-rapport; monitoring-logs |
| W-06 | Proactieve monitoring netwerk & endpoints | 100% endpoints/servers in monitoring; alerting 24/7 | KPI-01, KPI-12 | R-01, R-02, R-05 | Monitoring-inventaris; alert-rapportage |
| W-07 | Monitoring & patchmanagement volledig geborgd | Kritieke patches servers ≤ 14 d; endpoints ≤ 21 d; rapportage maandelijks | KPI-04 | R-04 | Patchcompliance-rapport; CAB-notulen |
| W-08 | ITIL-gebaseerde servicedeskprocessen | Incident/Change/Problem actief; CAB wekelijks; CSAT ≥ 8,2 | KPI-07, KPI-08 | R-06 | Processdocs; CAB-notulen; CSAT-rapport |
| W-09 | Alle data wordt binnen de EU verwerkt | 100% dataverwerking EU; kwartaalcontrole | KPI-09 | R-03 | Leveranciersbeoordelingen; DPIA-notities |
| W-10 | Escalatieprocedure voor incidenten & changes | Gedocumenteerd; getest 2x/jaar | KPI-10 | R-05, R-07 | Escalatieplan; testrapporten |
| W-11 | Continuïteitsplan (BCP) beschikbaar | BCP gepubliceerd ≤ week 6; jaarlijkse test; RTO ≤ 4 uur | KPI-05, KPI-10 | R-09 | BCP; testverslag; proefrestore-rapport |
| W-12 | Personeel beschikt over VOG indien vereist | VOG op dossier voor alle ingeplande medewerkers ≤ 10 werkdagen na start | KPI-10 | R-07 | VOG-registratie |
| W-13 | Ondersteuning Microsoft 365 omgeving | Secure Score > 75% in 6 mnd; DLP/MFA/CA actief binnen 8 weken | KPI-10, KPI-06 | R-02 | Secure Score-rapport; policy-overzicht |
| W-14 | Realtime SLA/KPI-dashboard | Live dashboard dag 30; maandrapport dag 5 | KPI-10 | R-06 | Dashboard-screens; rapportarchief |
| W-15 | Security awareness en phishingtests | 2x per jaar; clickrate < 8% in 12 mnd | KPI-06 | R-02 | Testverslagen; deelname-overzicht |
| W-16 | Continu verbeterprogramma (CSI) | Min. 3 verbeteracties per kwartaal; effect gemeten binnen 90 dagen | KPI-08, KPI-10 | R-06, R-08 | CSI-backlog; effectmeting |
| W-17 | Dataclassificatie en DLP in M365 | Labels en DLP actief binnen 12 weken; 0 kritieke exfiltraties ≥ 30 dagen | KPI-06, KPI-09 | R-02, R-03 | DLP-policy; incidentrapportage |
| W-18 | Privacy by design (DPIA-ondersteuning) | DPIA-adviestraject ≤ 20 werkdagen per nieuw dataproces | KPI-10, KPI-09 | R-03 | DPIA-templates; adviesrapporten |
| W-19 | NIS2-ready beheerprocessen | Kwartaal gap-assessment; top 5 maatregelen doorgevoerd binnen 90 dagen | KPI-10 | R-08 | Gap-rapport; actie-overzicht |
| W-20 | Exit- en dataportabiliteit | Exit-draaiboek dag 60; volledige data-overdracht ≤ 10 werkdagen op verzoek | KPI-10, KPI-09 | R-06 | Exitplan; overdrachtrapport |

KPI/SLA-samenvatting

| KPI-ID | KPI-naam | Definitie/Meetmethode | Target | Frequentie | Correctieve maatregel (Act) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Beschikbaarheid kritieke systemen | Uptime monitoring excl. gepland onderhoud | ≥ 99,8%/maand | Maandelijks | Root cause + maatregel binnen 10 wd; verbeteractie |
| KPI-02 | Responstijd P1 | Tijdsduur melding tot start triage | < 30 min (95p), 24/7 | Maandelijks | Escalatie en capaciteitbijsturing |
| KPI-03 | Oplostijd P1 | Tijdsduur melding tot herstel | < 4 uur (90p), 24/7 | Maandelijks | RCA verplicht; extra piketcapaciteit |
| KPI-04 | Patch-compliance | % systemen met kritieke patches binnen termijn | Servers ≤ 14d; Endpoints ≤ 21d | Maandelijks | CAB-interventie; change window uitbreiding |
| KPI-05 | Back-up succesratio | % geslaagde jobs per dag | ≥ 99,5% | Maandelijks | Proefrestore; tuning backup-venster |
| KPI-06 | Security-event beheersing | Detectie/containment high/critical via EDR/Defender | Containment ≤ 15 min | Maandelijks | Regelupdate; use case-tuning |
| KPI-07 | Klanttevredenheid (CSAT) | Score na ticketafsluiting | ≥ 8,2/10; ≥ 25% response | Maandelijks | Verbeterworkshops; knowledge-update |
| KPI-08 | Change-succesratio | % changes zonder terugval/rollback | > 98% | Maandelijks | PIR; standaardisatie template |
| KPI-09 | EU-dataresidentie | % dataverwerking binnen EU | 100% | Kwartaal | Leveranciersreset; migratie naar EU |
| KPI-10 | Rapportage & governance | Tijdigheid maandrapport en stuurgroep | 100% (dag 5; per kwartaal) | Maand/Kw | Escalatie naar directie; procesaanpassing |
| KPI-11 | BCP-test en RTO/RPO | Jaarlijkse test; RTO/RPO conforme norm | 1x/jaar; RTO ≤ 4h; RPO ≤ 1h | Jaarlijks | Herzien BCP; extra redundantie |
| KPI-12 | Endpoint security coverage | % endpoints/servers met EDR en compliance | 100% coverage | Maandelijks | Remediatie binnen 5 wd; blokkade niet-conform |

Borging PDCA per KPI

- Plan: SLA’s/KPI’s contractueel vastleggen en procesontwerpen in ISMS/QMS.

- Do: Operationele uitvoering en tooling (Intune/Defender/Azure Monitor).

- Check: Meet, rapporteer en review in overlegstructuur.

- Act: PIR/RCA/CSI-acties met deadlines en eigenaarschap.

Compliance en bewijsvoering

- ISO 27001/9001 certificaten en auditrapporten.

- CMDB-export, monitoring- en patchrapporten, back-uplogs, proefrestoreverslagen.

- CAB-notulen, escalatietests, BCP-testverslagen.

- EU-data onderbouwing: leveranciersbeoordelingen, DPIA-notities.

- Security-rapportages, Secure Score-rapporten.

Assumpties (transparant)

- Opdrachtgever levert tijdig benodigde toegangen en informatie aan.

- Locaties toegankelijk binnen kantoortijden; internet/netwerk voldoen aan minimumeisen.

- Besluitvorming door opdrachtgever binnen afgesproken termijnen.

- Licenties voor Microsoft 365 en overige pakketten zijn rechtmatig verkregen.

Uitsluitingen

- Levering en beheer van onsite hardware buiten scope tenzij expliciet overeengekomen.

- Third-party SaaS/applicatiesupport buiten directe verantwoordelijkheid.

- Projecten buiten regulier beheer niet onder vast maandtarief.

- Onvoorziene meerwerkzaamheden apart geoffreerd.

- Adoptie- en trainingsprogramma’s voor eindgebruikers uitsluitend op verzoek.

Governance en rapportage

- Maandrapport (dag 5): SLA/KPI, incidenten, changes, vulnerabilities, patchstatus, CSAT, verbeteracties.

- Kwartaal stuurgroep: voortgang, risico’s, compliance (EU-data, ISO), roadmap, duurzaamheid.

- Dashboards: realtime status KPI-01 t/m KPI-12 met drill-down.

Toegevoegde waarde richting EMVI-criteria

- Kwaliteit (40%): Hoge beschikbaarheid, bewezen ITIL-procesvolwassenheid, 24/7-respons, uitgebreide automatisering en meetbaarheid.

- Duurzaamheid (20%): Concreet CO2- en energiereductieplan met meetbare doelen, e-waste governance, remote-first.

- Risicobeheersing (20%): Volledig risicoregister met maatregelen, Zero Trust, BCP, exit-readiness.

- Prijs (20%): PDCA-gestuurde efficiëntie verlaagt TCO (minder incidenten, minder kilometers, langere levensduur hardware).

Conclusie Uno Automatiseringdiensten B.V. levert een volledig ISO-geborgd, security-first en PDCA-gestuurd beheerplatform met 24/7-beschikbaarheid, aantoonbare EU-dataresidentie en hoge servicekwaliteit. Met SMART KPI’s, strakke governance, duurzaamheid met meetbare reducties en een uitgewerkt risicodossier borgen wij continuïteit en betrouwbaarheid voor Gemeente Middenstad. Wij voldoen aan alle KO-eisen en overtreffen de must-haves met extra waarde (awareness, NIS2-readiness, exit-plan, realtime dashboards). Deze EMVI biedt voorspelbare resultaten, maximale transparantie en aantoonbare verbeterkracht gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.

## Conclusie / Meerwaarde

Onze aanpak borgt meetbare prestaties via PDCA, een sluitende KPI/SLA-set en aantoonbare risicoreductie. We koppelen ieder W-xx aan KPI’s en beheersmaatregelen, leveren bewijslast per bijlage en rapporteren transparant op frequenties die aansluiten bij de opdrachtgever. Daarmee maximaliseren we BPKV-scores, reduceren faalkosten en versnellen oplevering.

Benodigde input: