# EMVI / Plan van Aanpak

## Uno Automatiseringdiensten B.V. — Raamovereenkomst Catering- en Horecadiensten voor Gemeente Middenstad

19 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

EMVI / Plan van Aanpak — Project 1380 Raamovereenkomst Catering- en Horecadiensten voor Gemeente Middenstad (feitelijke scope: ICT-beheer, cloud- en infrastructuurdiensten) — Uno Automatiseringsdiensten B.V.

- Managementsamenvatting Doel Wij leveren onder de raamovereenkomst aantoonbaar veilige, betrouwbare en continu beschikbare beheer- en supportdiensten voor de ICT-omgeving van Gemeente Middenstad, met:

- Beschikbaarheid kritieke systemen ≥ 99,8% per maand

- Responstijd P1 ≤ 30 minuten, oplostijd P1 ≤ 4 uur

- Volledige EU-dataverwerking, ISO 27001 en ISO 9001 geborgd

- 24/7 bereikbaarheidsdienst (NOC/SOC), ITIL-processen en proactieve monitoring

EMVI-waarde in één oogopslag

- Kwaliteit (40%): ITIL v4-gedreven operatie, PDCA-cyclus met maandelijkse service reviews en kwartaalverbeterplannen; bewezen onboarding in ≤ 90 dagen met nul-onderbrekingsmigratie.

- Duurzaamheid (20%): 100% EU-datacenters op groene stroom; PUE ≤ 1,3; CO2 per ticket max. 0,5 kg door remote-first; circulaire hardware-adviezen; meetbaar rapporteren per kwartaal.

- Risicobeheersing (20%): Risicodossier met 12 kernrisico’s, preventieve drempelwaarden (bijv. CVSS ≥ 9: patch ≤ 48 uur), crisisrunbooks, geo-redundantie en RTO/RPO per dienstlaag.

- Prijs (20%): Efficiëntie door automatisering (Intune/Autopilot, scripted remediation), shift-left servicedesk, volumekortingen op patching en monitoring; voorspelbaar maandtarief per device/gebruiker, met optionele modules.

Kernresultaten (SMART)

- Uptime ≥ 99,8% op kritieke systemen, gemeten via synthetics en server-side probes, maandelijks gerapporteerd; bij afwijking > 0,1%: root cause binnen 5 werkdagen + corrigerende maatregel binnen 10 werkdagen (PDCA).

- P1-respons ≤ 30 min voor 95% van de P1’s per maand; P1-oplossing ≤ 4 uur in ≥ 90% van de gevallen.

- Patchcompliance: kritieke patches (CVSS ≥ 9) binnen 48 uur ≥ 95%, hoog (CVSS 7-8,9) binnen 7 dagen ≥ 95%.

- EU-data: 100% van data en back-ups binnen EU; jaarlijkse DPIA/TSF-updates en leveranciersstatement updates.

- Klanttevredenheid (CSAT) ≥ 8,2 gemiddeld per kwartaal, response rate ≥ 25%.

Knock-out eisen (voldaan)

- KO: ISO 27001 gecertificeerd — bewijs B-01

- KO: ISO 9001 gecertificeerd — bewijs B-02

- KO: 24/7 bereikbaarheidsdienst — bewijs B-03 (NOC/SOC-piket en roosters)

- Begrip van de opdracht Context en scope

- Ondanks de tenderbenaming betreft de feitelijke scope ICT-beheer- en beveiligingsdiensten (conform Must-eisen en SLA’s). Wij richten ons op beheer, onderhoud en security van cloud- en infrastructuuroplossingen, inclusief Microsoft 365, endpoints, netwerken en kritieke applicaties.

- Doelstelling opdrachtgever: continuïteit en beschikbaarheid van gemeentelijke diensten, veilig datagebruik conform AVG en BIO, voorspelbare dienstverlening met korte responstijden.

Functionele scope

- 24/7 monitoring en incidentafhandeling; ITIL-gebaseerde servicedesk.

- Proactief patchmanagement, change- en releasemanagement.

- Microsoft 365-ondersteuning (Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Teams, Entra ID, Intune).

- Netwerk- en endpointbewaking, kwetsbaarhedenscans, hardening (CIS-benchmarks).

- Continuïteit (BCP/DR): RTO/RPO per systeemklasse, testfrequentie halfjaarlijks.

Randvoorwaarden en aannames

- Alle data en back-ups blijven in de EU (NL/DE).

- Opdrachtgever levert tijdig benodigde toegangen en informatie aan; locaties toegankelijk tijdens kantoortijden.

- Besluitvorming binnen afgesproken termijnen; rechtmatige licenties (M365, overige).

- Uitsluitingen: levering/beheer onsite hardware, third-party SaaS-support buiten onze regie, projectmatig meerwerk buiten vaste fee; adoptie/training op verzoek.

Compliance

- AVG/BIO, NEN 7510-principes waar relevant, logging en bewaartermijnen conform beleid.

- VOG voor personeel indien vereist; register en controles ingericht (bewijs B-08).

- Aanpak (Plan van Aanpak — PDCA) 3.1 Transitie en onboarding (0–90 dagen)

- Doel: in 90 kalenderdagen naar gestabiliseerd beheer met nul verstoring van kritieke diensten (max. 30 min venster per change, buiten kantoortijd).

- Deliverables: As-is CMDB, transitieplan, risico-overnamematrix, meetplan, runbooks, noodprocedures.

Eindresultaten en mijlpalen:

- D+10: Kick-off, governance-inrichting, intake security- en privacy-eisen.

- D+20: Tooling live (monitoring agents, SIEM-connectors, Intune), eerste basismetrics.

- D+45: Compleet servicecatalogus, CMDB v1, kritieke afhankelijkheden in kaart, eerste patchwindow uitgevoerd.

- D+75: Runbooks incident/major incident, changekalender + freeze-policy, DR-testplan v1.

- D+90: Go-live steady state, eerste MBR (maandreview), PDCA-backlog Q1.

3.2 Beheer en operatie (steady state) Incident- en requestmanagement (ITIL)

- Intakekanalen: portaal en telefoon (24/7); prioritering P1–P4 conform impact/urgentie-matrix.

- P1: responstijd ≤ 30 min, oplostijd ≤ 4 uur; P2: resp. ≤ 1 uur, oplos ≤ 8 uur; P3: resp. ≤ 4 uur, oplos ≤ 3 werkdagen.

- Major Incident Manager inzet binnen 15 min na P1-classificatie; communicatie elke 30 min tot herstel.

Probleem- en changemanagement

- Problem reviews wekelijks; Known Error Database met workarounds binnen 5 werkdagen na herhaal-P1/P2.

- Changes: CAB wekelijks; standaard changes vooraf gedefinieerd en geautomatiseerd waar mogelijk; no-go windows tijdens kantooruren; noodchanges via e-CAB binnen 2 uur.

Patch- en releasemanagement

- Kritiek (CVSS ≥ 9): uitrol ≤ 48 uur; Hoog: ≤ 7 dagen; Overig: binnen 30 dagen.

- M365 release rings: pilot (5%), broad (45%), enterprise (50%); rollbackplan per update.

- Patchvensters: woensdag 20:00–02:00 en zaterdag 22:00–04:00; afwijkingen in overleg.

Monitoring, detectie en response

- 24/7 NOC/SOC met drempelwaarden: CPU > 85% > 15 min, disk < 15% vrij, latentie > 120 ms, packet loss > 2%.

- SIEM-regels voor MFA-bypass, mass-login, privilege escalations; triage < 15 min, containment binnen 2 uur voor confirmed high severity.

Security & compliance

- CIS-hardened baseline voor servers en endpoints; baseline review per kwartaal.

- Kwetsbaarhedenscans maandelijks; remediation binnen SLA’s; phishing-simulaties per kwartaal.

- AVG: DPIA’s op relevante verwerkingen; verwerkersovereenkomst; DLP en retentie policies M365.

Continuïteit (BCP/DR)

- RTO/RPO: Kritiek RTO ≤ 4 uur, RPO ≤ 15 min; Hoog RTO ≤ 8 uur, RPO ≤ 1 uur; Overig RTO ≤ 24 uur, RPO ≤ 24 uur.

- Back-up: dagelijkse volledige en logback-ups; succesratio ≥ 99%; restore-tests per kwartaal.

- DR-test halfjaarlijks met rapport en verbeterplan binnen 10 werkdagen.

Rapportage en PDCA

- MBR: maandelijks SLA-rapport, risico-update, capaciteitsanalyse, security-findings, actie- en verbeterpunten.

- QBR: per kwartaal roadmap, trendanalyse, ketenrapportage, duurzaamheidsrapportage en KPI’s.

- Continual Improvement Register: max. 10 open verbeteracties tegelijk, meetbaar en eigenaar toegewezen.

3.3 Eenvoudige Gantt (transitie 0–90 dagen)

Fase | Week 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13 Inventarisatie & Kick-off | ████ |  | Tooling & Monitoring live |  | ████ |  | CMDB v1 & Servicecatalogus |  | ███ | █ | Patch & Changekalender |  |  | ███ | █ | Runbooks & DR-testplan v1 |  |  |  | ███ | █ | Go-live steady state & MBR1 |  |  |  |  |  | ███ | █

- Borging (Kwaliteit en continu verbeteren)

- ISO 9001 QMS: processen gedocumenteerd, jaarlijkse externe audit; interne audits per halfjaar.

- KPI-guardrails: automatisch gemonitord, afwijkingen triggeren problem review binnen 5 werkdagen.

- KTO/CSAT: per ticket; kwartaal-rapport; verbeteractie bij CSAT < 8,2.

- Gedragslijnen: 4-ogenprincipe voor changes, segregatie van taken (admin vs. reviewer).

- Kennisborging: up-to-date runbooks, KEDB, technische notities; training en certificering (Microsoft, ITIL, security).

- Contract- en leveranciersmanagement: DAP (Data Processing Agreement), subverwerkerslijst, jaarlijkse due diligence.

- Duurzaamheid en maatschappelijke waarde

- Datacenters: EU-locaties met 100% groene stroom; PUE ≤ 1,3; rapportage per QBR.

- Energie-reductie: power policies endpoints (10% verbruiksreductie in 6 maanden), server right-sizing (doel: 15% minder idle).

- Reisbewegingen: remote-first; max. 1 onsite-dag per maand per locatie voor regulier beheer; bundeling bezoeken.

- E-waste & circulariteit: gecertificeerde refurb/recycle partners; datavernietiging met bewijs; lifecycleadvies en M365 Cloud PC waar passend.

- KPI’s duurzaamheid: CO2/incident ≤ 0,5 kg; km/maand ≤ 150; % groene stroom 100%; e-waste 100% gecertificeerd verwerkt.

- Risico’s (register en beheersing)

ID | Risico | Kans | Impact | Maatregelen | KPI-koppeling | W-koppeling | Rest-risico R-01 | Onvolledige CMDB → gemiste afhankelijkheden | M | H | Discovery tooling, validatie door proceseigenaren, CMDB-review maandelijks | KPI-09 CMDB-dekking ≥ 95% | W-02 | Laag R-02 | P1-storm (kettingincidenten) | M | H | Problem mgmt, auto-scaling, MIM-proces, call-trees | KPI-02 P1-oplossing, KPI-03 FCR | W-04 | Middel R-03 | Security breach via endpoint | M | H | CIS baseline, EDR, patching 48u, phishing-tests | KPI-05 Patchcompliance, KPI-11 Security incidenten | W-06 | Laag R-04 | Leveranciersstoring (cloud) | M | H | Multi-AZ, failover, runbooks, statusmonitoring | KPI-01 Uptime | W-03 | Middel R-05 | Datalocatie-breach (non-EU) | L | H | Contractuele borging, geofencing, CASB/DLP | KPI-12 EU-dataverwerking 100% | W-07 | Laag R-06 | Change-failure | M | M | CAB, test, back-out, ringed releases | KPI-07 Change-succes ≥ 98% | W-05 | Laag R-07 | Niet-tijdige escalatie | L | H | Escalatieprocedure, wallboards, 2e-lijn piket | KPI-02, KPI-04 Escalaties tijdig | W-08 | Laag R-08 | Capaciteitstekort | M | M | Capaciteitsplanning maand, trendanalyse | KPI-10 Capaciteit | W-10 | Middel R-09 | Back-up mislukt | L | H | 2-locaties, immutability, monitoring, test | KPI-08 Back-up succes ≥ 99% | W-09 | Laag R-10 | Kennisafhankelijkheid key-person | M | M | Documentatie, rotaties, shadowing | KPI-13 Kennisdekking | W-11 | Laag R-11 | AVG-naleving (retenties) | M | M | DLP/retentie, DPIA, awareness | KPI-14 AVG-audits zonder major | W-07 | Laag R-12 | Onvoorziene legacy | M | M | Isolatie, containerization, tijdelijke workarounds | KPI-06 Vulnerability backlog | W-12 | Middel

- Organisatie en governance Rollen en bezetting (indicatief)

- Service Owner/Governance: Service Manager (0,2 fte) — aanspreekpunt, MBR/QBR, PDCA.

- Technisch Lead Cloud/Infra (0,1 fte) — architectuur, changes, escalaties.

- NOC/SOC 24/7 pool — 1e/2e lijn, monitoring, triage, herstel.

- M365 Specialist — tenant, compliance, adoption-advies op verzoek.

- Security Officer — SIEM-rules, audits, pentestcoördinatie.

- Onsite Engineer (optioneel) — geplande werkzaamheden, hardware-handelingen. Escalatie (tijdens P1)

- 0–15 min: Incident Manager; 15–30 min: Technisch Lead; 30–60 min: Service Manager en leverancier-escalatie; >60 min: opdrachtgever-CIO/contractmanager geïnformeerd. Overlegstructuur

- Dagelijks: stand-up (intern).

- Wekelijks: operationeel overleg (tickets, changes, capaciteit).

- Maandelijks: MBR met opdrachtgever (SLA’s, risico’s, acties).

- Per kwartaal: QBR (roadmap, duurzaamheid, security, contract KPI’s). Communicatie

- Real-time statuspagina/portal met P1-updates; postmortem binnen 5 werkdagen; wijzigingen via changekalender.

- Programma van Wensen (W-xx) Tabel: Wens, invulling, KPI, risico, bewijs

W-01 KO: ISO 27001

- Invulling: Gecertificeerd ISMS; jurisdictie NL/EU; jaarlijkse audits.

- KPI: KPI-14 (AVG/ISMS audit zonder major).

- Risico: R-11.

- Bewijs: B-01 ISO 27001 certificaat (kopie bijgevoegd).

W-02 KO: ISO 9001

- Invulling: QMS met interne/extern audits; PDCA.

- KPI: KPI-15 (Interne audit-actieafloop 100% binnen 60 dagen).

- Risico: R-10.

- Bewijs: B-02 ISO 9001 certificaat.

W-03 KO: 24/7 bereikbaarheidsdienst

- Invulling: NOC/SOC-roosters, MIM-proces, call trees.

- KPI: KPI-02 (P1-responstijd).

- Risico: R-02.

- Bewijs: B-03 Piketrooster + MIM-runbook.

W-04 Must: Maximale responstijd P1 30 min

- Invulling: SLA-wallboards, prioritering, auto-paging.

- KPI: KPI-02 ≤ 30 min (95%).

- Risico: R-07.

- Bewijs: B-04 SLA-rapport voorbeeld.

W-05 Must: Beschikbaarheid 99,8%/maand

- Invulling: redundantie, health checks, synthetics, failover-tests.

- KPI: KPI-01 ≥ 99,8%.

- Risico: R-04.

- Bewijs: B-05 Monitoringrapport voorbeeld.

W-06 Must: Monitoring & patchmanagement

- Invulling: 24/7 monitoring; kritieke patches ≤ 48u; maandelijks patchrapport.

- KPI: KPI-05 Patchcompliance.

- Risico: R-03, R-12.

- Bewijs: B-06 Patchpolicy + rapport.

W-07 Must: ITIL-servicedesk

- Invulling: Incident/Request/Problem/Change; CAB; KEDB.

- KPI: KPI-03 FCR; KPI-07 Change-succes.

- Risico: R-06.

- Bewijs: B-07 ITIL-procesbeschrijvingen.

W-08 Must: EU-dataverwerking

- Invulling: EU-only datacenters; geofencing; subverwerkerslijst.

- KPI: KPI-12 100% EU.

- Risico: R-05.

- Bewijs: B-09 Verwerkersovereenkomst + subverwerkerslijst.

W-09 Must: Escalatieprocedure incidenten & changes

- Invulling: e-CAB, escalatieladder, communicatiecadans 30 min.

- KPI: KPI-04 Tijdige escalatie.

- Risico: R-07.

- Bewijs: B-03, B-10 Escalatieschema.

W-10 Must: Continuïteitsplan (BCP)

- Invulling: RTO/RPO, DR-test 2x/jaar, back-up immutability.

- KPI: KPI-08 Back-up succes; KPI-16 DR-test geslaagd.

- Risico: R-09.

- Bewijs: B-11 BCP/DR-plan + testrapport.

W-11 Must: VOG-personeel

- Invulling: VOG-register; onboarding-checklist; jaarlijkse hercontrole steekproefsgewijs.

- KPI: KPI-17 100% VOG indien vereist.

- Risico: R-10.

- Bewijs: B-08 VOG-proces.

W-12 Must: Proactieve monitoring netwerk & endpoints

- Invulling: NTA/EDR, SNMP/Flow, anomaliedetectie.

- KPI: KPI-11 Security-incidenten tijd tot detectie ≤ 15 min.

- Risico: R-03.

- Bewijs: B-12 Use-cases SIEM/EDR.

W-13 Must: Ondersteuning Microsoft 365

- Invulling: Tenant hardening, DLP/retentie, release rings, Teams/SharePoint governance.

- KPI: KPI-07 Change-succes; KPI-06 Vulnerability backlog.

- Risico: R-12.

- Bewijs: B-13 M365 governance-notitie.

W-14 Extra: Duurzaamheidsrapportage

- Invulling: CO2/incident, PUE, km/maand, e-waste 100% verwerkt; kwartaalrapport.

- KPI: KPI-18 Duurzaamheids-KPI’s gehaald.

- Risico: R-08 (capaciteit).

- Bewijs: B-14 Duurzaamheidsrapport sjabloon.

W-15 Extra: Security awareness

- Invulling: 2x per jaar phishing-simulatie + microtraining; rapportage.

- KPI: KPI-19 Phish fail-rate ≤ 5% binnen 12 maanden.

- Risico: R-03.

- Bewijs: B-15 Voorbeeldrapport simulatie.

W-16 Extra: Ketenmonitoring

- Invulling: synthetics voor kritieke e-dienstverlening; SLO’s per keten.

- KPI: KPI-01 Uptime; KPI-10 Capaciteitstrends.

- Risico: R-04.

- Bewijs: B-05 Synthetics-sjabloon.

- KPI/SLA-samenvatting ID | KPI | Target | Meting | Frequentie | Escalatie | W/R-koppeling KPI-01 | Uptime kritieke systemen | ≥ 99,8% p/mnd | Synthetics + server probes | Maandelijks | <99,8%: MIM RCA + verbeterplan 10 wd | W-05, R-04 KPI-02 | P1-responstijd | ≤ 30 min (≥95%) | ITSM-timestamps | Maandelijks | <95%: staffing/herroostering binnen 2 wk | W-04, R-07 KPI-03 | First Contact Resolution | ≥ 70% (P3/P4) | ITSM | Maandelijks | <70%: kennisbank update + training | W-07, R-02 KPI-04 | Tijdige escalatie | 100% volgens ladder | ITSM/MIM-log | Per P1 | Afwijking: postmortem + procesupdate | W-09, R-07 KPI-05 | Patchcompliance kritisch | ≥ 95% ≤ 48u | Vulnerability mgmt | Wekelijks/maandelijks | <95%: noodwindow + CAB | W-06, R-03 KPI-06 | Vulnerability backlog (High) | 0 > 30 dagen | Scanner/CMDB | Wekelijks | Overschrijding: escalatie CAB | W-06, R-12 KPI-07 | Change-succesrate | ≥ 98% | ITSM/CAB | Maandelijks | <98%: QA-gate aanscherpen | W-07, R-06 KPI-08 | Back-up succes | ≥ 99% | Backup logs | Wekelijks/maand | <99%: hersteltests + tuning | W-10, R-09 KPI-09 | CMDB-dekking | ≥ 95% juist/volledig | CMDB audit | Maandelijks | <95%: discovery sweep + owners | W-02, R-01 KPI-10 | Capaciteitsmarges | ≥ 15% vrij | Monitoring | Maandelijks | <15%: scaling plan | W-10, R-08 KPI-11 | TTD security alerts (High) | ≤ 15 min | SIEM | Maandelijks | >15 min: rule tuning + staffing | W-12, R-03 KPI-12 | EU-dataverwerking | 100% | Contract/logs | Kwartaal | Afwijking: exit/subprocessor swap | W-08, R-05 KPI-13 | Kennisdekking | ≥ 2 engineers/runbook | HR/KB | Kwartaal | <2: training/rotatie | W-02, R-10 KPI-14 | ISMS/AVG major non-conformities | 0 | Audit | Jaarlijks | Bevinding: CAPA ≤ 30 dgn | W-01, W-07, R-11 KPI-15 | QMS acties afgesloten | 100% ≤ 60 dgn | QMS | Kwartaal | Overschrijding: MT-escalatie | W-02, R-10 KPI-16 | DR-test geslaagd | 2/jaar, 100% | DR-rapport | Halfjaar | Faal: extra test ≤ 30 dgn | W-10, R-09 KPI-17 | VOG op orde | 100% indien vereist | HR-check | Halfjaar | Tekort: offboarding/opschorting toegang | W-11, R-10 KPI-18 | Duurzaamheids-KPI’s | ≥ 3/3 gehaald | Rapport | Kwartaal | Miss: verbeterplan ≤ 30 dgn | W-14, R-08 KPI-19 | Phish fail-rate | ≤ 5% in 12 mnd | Simulaties | Kwartaal | >5%: extra training | W-15, R-03

SLA-credit en sancties (kwaliteitsborging)

- Bij niet halen KPI-01 of KPI-02 in een maand: 2% service credit per KPI (max. 10%) op maandfee.

- Bij herhaald falen (>2 maanden in kwartaal): verscherpt verbeterplan en QBR-escalatie.

- Bewijsstukken (B-xx)

- B-01: Kopie actueel ISO/IEC 27001-certificaat Uno Automatiseringsdiensten B.V. (uitgegeven door geaccrediteerde certificerende instelling).

- B-02: Kopie actueel ISO 9001-certificaat.

- B-03: 24/7 bereikbaarheidsplan incl. piketroosters en Major Incident-proces.

- B-04: Voorbeeld maandelijks SLA-rapport (geanonimiseerd).

- B-05: Voorbeeld monitoringdashboard/synthetics-rapport (geanonimiseerd).

- B-06: Patch- en kwetsbaarhedenbeleid + voorbeeldrapportage.

- B-07: ITIL-procesbeschrijvingen (Incident/Change/Problem).

- B-08: VOG-procedure en registerformat (persoonsgegevens geanonimiseerd).

- B-09: Verwerkersovereenkomst + subverwerkerslijst met EU-datalocaties.

- B-10: Escalatieschema en communicatiecadans (P1).

- B-11: BCP/DR-plan + voorbeeld DR-testrapport (geanonimiseerd).

- B-12: SIEM/EDR use-case catalogus (overview).

- B-13: Microsoft 365 governance-notitie (rings, DLP, retentie).

- B-14: Duurzaamheidsrapport sjabloon (CO2, PUE, reisbewegingen, e-waste).

- Prijs- en factureringsmodel (overzicht)

- Basismodel: per gebruiker/device maandfee voor servicedesk, monitoring, patching en M365-ondersteuning; optionele modules (24/7 SOC, on-site, advanced SIEM).

- Facturatie: maandelijks achteraf op basis van CMDB/portal-tellingen; prijsaanpassingen na wijziging volume > 10%.

- Kostentransparantie: maandelijkse kostenrapportage; geen verborgen toeslagen; meerwerk via vooraf geaccordeerde change/wijzigingsopdracht.

- Garantie: 12 maanden op projectdeliverables binnen transitie; daarna reguliere SLA’s.

- Conclusie Met deze aanpak leveren wij aantoonbaar veilige, beschikbare en duurzame ICT-diensten conform de eisen van Gemeente Middenstad. Onze ISO-gecertificeerde PDCA-werkwijze, 24/7 operatie en strakke SLA/KPI-sturing borgen continuïteit en compliance. De voorgestelde KPI-set, risicobeheersing en governance zorgen voor voorspelbare resultaten en transparante samenwerking. Wij staan klaar om binnen 90 dagen gecontroleerd over te nemen en de dienstverlening aantoonbaar te verbeteren.

Benodigde input:

- Overzicht systemen/diensten (CMDB/export), classificatie (kritiek/hoog/overig) en afhankelijkheden.

- Huidige SLA’s, changekalender en maintenance windows; lijst van lopende changes.

- Toegang tot huidige monitoring/ITSM-tools of API’s; gewenste integraties.

- Overzicht van locaties, netwerktopologie en contactpersonen (functioneel/technisch).

- Security- en privacybeleid (AVG/BIO), bestaande DPIA’s en verwerkersovereenkomsten.

- M365-tenantdetails (enrollment, policies), licentie-overzicht en security baselines.

- Back-up- en DR-architectuur (RTO/RPO), laatste testrapporten.

- Lijst van subverwerkers/leveranciers en contractuele afspraken (SLA’s).

- Beveiligingseisen voor personeel (VOG-procedure, onboarding).

- Governancevoorkeuren: overlegfrequenties, rapportageformat, escalatielijst.

## Conclusie / Meerwaarde

Onze aanpak borgt meetbare prestaties via PDCA, een sluitende KPI/SLA-set en aantoonbare risicoreductie. We koppelen ieder W-xx aan KPI’s en beheersmaatregelen, leveren bewijslast per bijlage en rapporteren transparant op frequenties die aansluiten bij de opdrachtgever. Daarmee maximaliseren we BPKV-scores, reduceren faalkosten en versnellen oplevering.

Benodigde input: