# Compliance_Matrix

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

Compliance-matrix — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 (UTR-MAINT-2025-041) — InfraTech Solutions B.V.

| Eis | Type (KO/REQ) | Voldoening | Toelichting/Bewijs | Bijlage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UEA volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend (delen II, III, IV en VI) | KO | Ja | W-00 Governance | PDCA: Plan invullen UEA; Do ondertekenen door bevoegd tekenaar; Check interne juridische review; Act bijwerken bij wijzigingen. Bewijs: UEA met handtekening en datum. |
| ISO 9001 certificering verplicht | KO | Ja | W-01 Kwaliteitsborging | KPI-Q2 Opleveringen binnen planning ≥ 95%; Risico R-01 Kwaliteitsafwijking. PDCA: Plan procesplannen; Do uitvoering conform procedures; Check interne audits; Act corrigerende maatregelen. Bewijs: geldig ISO 9001 certificaat voor GWW. |
| ISO 14001 certificering verplicht | KO | Ja | W-02 Milieumanagement | KPI-D2 Afvalscheiding ≥ 90%; KPI-D1 CO₂-intensiteit projectjaar op reductiepad; Risico R-02 Milieu-incident. PDCA: Plan milieuaspectenregister; Do beheersmaatregelen; Check milieu-audits; Act verbeteracties. Bewijs: geldig ISO 14001 certificaat. |
| 24/7 storingsdienst met responstijd ≤ 2 uur | REQ | Ja | W-03 Meldkamer & piket | KPI-S2 Responstijd ≤ 2 uur (SLA); Risico R-03 Onbeschikbaarheid. PDCA: Plan SLA en bezetting; Do inzet piket; Check maandrapportage responstijden; Act herroosteren/extra capaciteit. Bewijs: SLA 24/7, piketroosters en voorbeeld lograpport. |
| Gebruik van emissiearm materieel | REQ | Ja | W-04 Duurzaam materieel | KPI-D1 CO₂-intensiteit (kg CO₂/uur werk) dalend; Risico R-04 Emissieoverschrijding. PDCA: Plan materieelmix (Stage V, elektrisch, HVO100); Do inzet en tank/charge discipline; Check brandstof- en laadlogs; Act vervanging/retuning. Bewijs: materieellijst met emissieklassen, brandstof- en laadstrategie. |
| Digitale weekrapportages via gemeentelijk GIS-portaal | REQ | Ja | W-05 Datalevering GIS | KPI-Q1 Datakwaliteit ≥ 98% validatie, KPI-Q3 Weekrapportage tijdig 100%; Risico R-05 Datakwaliteit. PDCA: Plan dataprofielen (IMBOR/IMGeo); Do wekelijkse uploads; Check validatie-rapport; Act datacorrecties. Bewijs: procesbeschrijving en API-specificaties (WFS/WMS). |
| Plan van Aanpak (PvA) | REQ | Ja | W-06 Projectsturing | KPI-S3 OTP (On Time Performance) ≥ 95%; Risico R-06 Onvoorziene hinder. PDCA: Plan fasering en werkpakketten; Do uitvoering; Check voortgangsbijeenkomsten; Act herplannen en lessons learned. Bewijs: volledig PvA incl. planning, fasering, PDCA-lus. |
| Risicodossier | REQ | Ja | W-07 Risicomanagement | KPI-R1 Aantal open risico’s met RPN > 12 ≤ 3; Risico’s R-01 t/m R-12 beheerst. PDCA: Plan risicoregister (kans, impact, RPN); Do maatregelen; Check maandelijkse actualisatie; Act bijsturen. Bewijs: RISMAN-register met risicokaarten. |
| KPI-overzicht en meetplan | REQ | Ja | W-08 Prestatiesturing | KPI-set: KPI-S1 Klanttevredenheid ≥ 8,0; KPI-S2 Responstijd ≤ 2 uur; KPI-S3 OTP ≥ 95%; KPI-Q1 Datakwaliteit ≥ 98%; KPI-D1 CO₂-intensiteit dalend; KPI-S4 Garantie-afhandeling ≤ 10 werkdagen. Risico R-09 KPI-levering tekort. PDCA: Plan KPI-definities; Do meten; Check dashboards; Act verbeteraanpak. Bewijs: KPI-matrix en meetprotocol. |
| Verkeersveiligheidsmaatregelen conform CROW 96a/96b | REQ | Ja | W-09 Verkeersmanagement | KPI-S5 Aantal VPI (veiligheids- en verkeersincidenten) = 0; Risico R-07 Ongevallen/doorstroming. PDCA: Plan verkeersplan; Do bebording/afzetting; Check inspecties; Act aanvullende maatregelen. Bewijs: V&G-plan en verkeersmaatregelenplan. |
| Winterdienst (strooien/ruimen) | REQ | Ja | W-10 Winterdienst | KPI-S6 Uitruk ≤ 60 min na oproep; KPI-S7 Route-afronding conform schema ≥ 98%; Risico R-08 Gladheid. PDCA: Plan routes en paraatheid; Do inzet materieel; Check nagesprekken en GPS-logs; Act optimalisatie routes. Bewijs: winterdienstplan en strooischema’s. |
| Markeringen en belijning conform RAW/UTR-specificaties | REQ | Ja | W-11 Markeringen | KPI-Q4 Retroreflectie volgens norm; KPI-Q5 Hechting 100% conform proef. Risico R-09 Kwaliteitsafkeur. PDCA: Plan methode en materialen; Do uitvoering; Check meetrapporten; Act herstel. Bewijs: werkmethode en kwaliteitsmeetrapportformat. |
| Preventief onderhoud asfalt/klinkers (inspectie en jaarplan) | REQ | Ja | W-12 Preventief onderhoud | KPI-Q6 Inspectie-dekking 100% per kwartaal; Risico R-10 Versneld verval. PDCA: Plan jaarprogramma op basis van inspectie; Do uitvoering; Check kwartaalrapportage; Act herprioritering. Bewijs: onderhoudsjaarplan en inspectieprotocol. |
| Correctief onderhoud (veiligheidsgebreken) | REQ | Ja | W-13 Correctief onderhoud | KPI-S8 Herstel veiligheidsgebreken ≤ 48 uur ≥ 95%; Risico R-11 Restschade. PDCA: Plan escalatielijn A/B/C-meldingen; Do inzet spoedteams; Check SLA-meting; Act extra ploegen. Bewijs: procesbeschrijving en responsscenario’s. |
| Herprofilering en voegvulling (kwaliteit en duurzaamheid) | REQ | Ja | W-14 Hersteltechnieken | KPI-Q7 Vlakheid IRI ≤ 2,0; KPI-D3 % hergebruik granulaat ≥ 50%; Risico R-12 Nacalculatie. PDCA: Plan proefvakken; Do uitvoering; Check kwaliteitsmetingen; Act optimaliseren receptuur. Bewijs: proefvakrapport en meetplan. |
| As-built en metadata conform IMBOR/IMGeo, levering via GIS | REQ | Ja | W-05 Datalevering GIS | KPI-Q1 Datakwaliteit ≥ 98%; Risico R-05 Datakwaliteit. PDCA: Plan datamodel; Do opleverdataset; Check validatierapport; Act herstelronde. Bewijs: datakwaliteitschecklist en voorbeeld export. |
| CO₂-reductieplan project (2025–2029) | REQ | Ja | W-15 CO₂-reductie | KPI-D1 CO₂-intensiteit project ≤ reductiepad (min. 20% t.o.v. 2024 baseline); Risico R-04 Emissieoverschrijding. PDCA: Plan maatregelen (materieel, logistiek, materialen); Do implementatie; Check CO₂-dashboard; Act aanvullende reducties. Bewijs: CO₂-plan en certificaat CO₂-prestatieladder niveau 4. |
| Veiligheid en arbeidsomstandigheden (VCA**) | REQ | Ja | W-16 Veiligheid | KPI-S5 VPI = 0; KPI-S9 LMRA-dekking 100%; Risico R-07 Ongevallen. PDCA: Plan toolbox & TRA; Do werkplekinspecties; Check KPI’s; Act extra training. Bewijs: VCA** certificaat en toolboxplanning. |
| Privacy en gegevensbescherming (AVG) bij digitale levering | REQ | Ja | W-17 Data & AVG | KPI-I1 Dataincidenten = 0; Risico R-13 Datalek. PDCA: Plan DPIA en verwerkersovereenkomst; Do minimale dataverwerking; Check logging datatoegang; Act verbetermaatregelen. Bewijs: concept verwerkersovereenkomst en DPIA-samenvatting. |
| Garantie 12 maanden op werk | REQ | Ja | W-18 Garantieproces | KPI-S4 Afhandeling garantie ≤ 10 werkdagen; Risico R-14 Herstelvertraging. PDCA: Plan garantieprocedure; Do afhandeling; Check doorlooptijd; Act escalatie. Bewijs: garantieverklaring en processtappen. |
| Klanttevredenheid meten en verbeteren | REQ | Ja | W-19 Stakeholdermanagement | KPI-S1 Klanttevredenheid ≥ 8,0; Risico R-15 Reputatieschade. PDCA: Plan meetmomenten; Do enquêtes na deelopleveringen; Check analyse; Act verbeteracties. Bewijs: KPI-overzicht en voorbeeld enquête. |
| Administratieve en juridische geschiktheid (KvK/BTW) | REQ | Ja | W-00 Governance | KPI-I2 Dossier compleet 100% bij inschrijving; Risico R-16 Ongeldige inschrijving. PDCA: Plan documentlijst; Do verzamelen; Check interne controle; Act aanvullen. Bewijs: uittreksel KvK en BTW-registratie. |

Legenda koppelingen (in toelichting/bewijs):

- W-xx = Werkpakket/proces (bijv. W-03 Storingsdienst).

- KPI-.. = Kritieke prestatie-indicator (bijv. KPI-S2 Responstijd ≤ 2 uur).

- R-.. = Gedefinieerd risico (bijv. R-03 Onbeschikbaarheid).

Benodigde input: