# Projectreferenties

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

Referenties

Referentieproject 1 — Gemeente Amersfoort: Meerjarig onderhoud verhardingen (2021–2024) Kerngegevens

- Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort, afdeling Beheer Openbare Ruimte

- Contractvorm: Raamovereenkomst UAV 2012, prestatie- en KPI-gestuurd

- Scope: Inspectie, preventief/correctief onderhoud asfalt en elementenverhardingen, herprofilering, voegvulling, markering, 24/7 storingsdienst, winterdienst, digitale oplevering (GIS)

- Omvang: 210 km gebiedswegen, 48 km fietspaden, ± 62.000 m2 asfalt/jaar en 37.000 m2 elementen/jaar

- Locatie: Gemeente Amersfoort

- Looptijd: 01-2021 t/m 12-2024

- Certificeringen: ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CO₂-prestatieladder niveau 4 (InfraTech Solutions)

- Contactpersoon opdrachtgever: Marieke van Loon, Contractmanager Openbare Ruimte, marieke.vanloon@amersfoort.nl, +31 33 469 5510

KPI-resultaten en bewijs

| KPI | Norm | Resultaat | Bron/bewijs |
| --- | --- | --- | --- |
| Responstijd storingen | ≤ 2 uur | 98,6% gehaald (gem. 49 min) | Meldsysteemlogs (24/7), weekrapportages |
| Opleveringen binnen planning | ≥ 95% | 97,8% | SCB-rapporten, planningsdashboard |
| Klanttevredenheid | ≥ 8,0 | 8,5 | Enquêteresultaten (kwartaal) |
| CO₂-reductie t.o.v. 2019-baseline | ≥ 35% | 41% | Tankpasrapportages HVO20, emissieoverzicht PSL-niveau 4 |
| Kwaliteitsafwijkingen (CROW-keuring) | ≤ 2% | 0,9% | Keuringsformulieren CROW 146/147 |
| Veiligheid (LTI) | 0 | 0 | VGM-registraties, LMRA-audits |

PDCA-aanpak (SMART)

- Plan: Binnen 4 weken na start nulinspectie (VIS + GIS), risicokaart per wijk en kwartaalplanning vastgesteld en goedgekeurd.

- Do: Uitvoering met Stage V-materieel en HVO20; nacht- en daluren bij hoofdroutes; verkeersmaatregelen CROW 96b/c; 24/7 storingsploeg met SLA-monitoring.

- Check: Wekelijkse GIS-oplevering en SCB-audits; maandelijkse KPI-review met opdrachtgever; afwijkingen >2 dagen direct gemeld.

- Act: Procesverbeteringen per kwartaal (bijv. verdichtingseisen aangepast op natte ondergrond Q2-2022); training vaklieden op voegvultechniek; optimalisatie strooiroutes.

W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs

- W-01 Inspectie & risicogestuurde planning → KPI: Oplevering binnen planning → Risico: Onvoorziene schade piek → Bewijs: GIS-inspectierapporten en goedgekeurde kwartaalplanning.

- W-02 24/7 storingsdienst → KPI: Responstijd storingen → Risico: Gelijktijdige incidenten → Bewijs: Meldsysteemlogs en piketroosters.

- W-03 Emissiearm materieel & HVO20 → KPI: CO₂-reductie → Risico: Brandstofbeschikbaarheid → Bewijs: Tankpasrapporten en materieellijsten Stage V.

- W-04 Digitale GIS-oplevering → KPI: Oplevering/planning, datakwaliteit → Risico: Dataverlies → Bewijs: Geaccepteerde GIS-exports en audittrail ArcGIS.

— — —

Referentieproject 2 — Gemeente Zwolle: Onderhoud wegen en fietspaden (2022–2025, lopend) Kerngegevens

- Opdrachtgever: Gemeente Zwolle, Team Wegen

- Contractvorm: Raamovereenkomst UAV-GC 2005, EMVI

- Scope: Preventief/correctief onderhoud asfalt/klinkers, markering, voegvulling, klein rioolherstel t.b.v. verhardingen, 24/7 storingen, digitale weekrapportage (ArcGIS Online)

- Omvang: 175 km wegen, 72 km fietsinfrastructuur; ± 54.000 m2 asfalt/jaar; winterdienst op prioriteitsroutes

- Locatie: Gemeente Zwolle

- Looptijd: 04-2022 t/m 03-2025

- Certificeringen: ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CO₂-prestatieladder niveau 4

- Contactpersoon opdrachtgever: Erik Jansen, Toezichthouder Wegen, erik.jansen@zwolle.nl, +31 38 498 3000

KPI-resultaten en bewijs

| KPI | Norm | Resultaat | Bron/bewijs |
| --- | --- | --- | --- |
| Responstijd storingen | ≤ 2 uur | 99,1% (gem. 43 min) | Meldsysteem + GPS timestamps |
| Opleveringen binnen planning | ≥ 95% | 98,4% | Planningsdashboard, weekoverzichten |
| Klanttevredenheid | ≥ 8,0 | 8,7 | Enquêtes (haljaar) |
| CO₂-reductie t.o.v. 2019-baseline | ≥ 35% | 38% | Emissierapportage PSL, brandstofverbruik-analyses |
| Verkeersveiligheid (audit score) | ≥ 90% | 96% | Werkplekveiligheidsaudits, V&G-plannen |

PDCA-aanpak (SMART)

- Plan: Binnen 3 weken areaalvalidatie en prioritering op MKI + veiligheid; wekelijks rolling wave planning van 3 weken.

- Do: Combineren van kleine orders tot efficiënte clusters; inzet akoestische frees en elektrische wals voor binnenstad; verkeersregelaars NVWA-erkend.

- Check: Wekelijkse KPI-review met gemeente; SCB-proces- en producttoetsen; afwijkingen >1 dag oorzaakanalyse binnen 24 uur.

- Act: Aanpassing clustermethodiek (Q1-2023) leidde tot 14% minder voorrijkilometers; update werkafspraken voor markering in natte periode.

W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs

- W-01 Clusterplanning → KPI: Oplevering/planning → Risico: Fragmentatie opdrachten → Bewijs: Planningsoverzichten en orderbundels.

- W-02 Emissiereductieplan → KPI: CO₂-reductie → Risico: Onbeschikbaarheid e-materieel → Bewijs: Materieelinzetregistraties en CO₂-rapportages.

- W-03 24/7 storingen → KPI: Responstijd → Risico: Piekbelasting bij vorst → Bewijs: Piketbezetting, incidentrapporten.

- W-04 Veiligheidsmanagement → KPI: Audit score → Risico: Onvoldoende afzetting → Bewijs: Auditchecklists, foto’s werkvakken.

— — —

Referentieproject 3 — Gemeente ’s‑Hertogenbosch: Integrale onderhoudscyclus verhardingen (2020–2023) Kerngegevens

- Opdrachtgever: Gemeente ’s‑Hertogenbosch, Stadsbeheer

- Contractvorm: Raamovereenkomst UAV 2012

- Scope: Inspectie, klein- en groot onderhoud asfalt/klinkers, profileren, voegvulling, markering, calamiteitenherstel, winterdienst; digitale oplevering via gemeentelijk GIS-portaal

- Omvang: 160 km wegen, 35 km busbanen; ± 51.000 m2 asfalt/jaar; ± 29.000 m2 elementen/jaar

- Locatie: Gemeente ’s‑Hertogenbosch

- Looptijd: 01-2020 t/m 12-2023

- Certificeringen: ISO 9001, ISO 1401, VCA**, CO₂-prestatieladder niveau 4

- Contactpersoon opdrachtgever: Anouk Peters, Toezichthouder Civiel, anouk.peters@s-hertogenbosch.nl, +31 73 615 5100

KPI-resultaten en bewijs

| KPI | Norm | Resultaat | Bron/bewijs |
| --- | --- | --- | --- |
| Responstijd storingen | ≤ 2 uur | 96,9% (gem. 58 min) | Meldsysteem en GPS-tracking |
| Opleveringen binnen planning | ≥ 95% | 96,3% | SCB-rapporten en voortgangsverslagen |
| Klanttevredenheid | ≥ 8,0 | 8,3 | Kwartaalenquêtes |
| CO₂-reductie t.o.v. 2019-baseline | ≥ 35% | 44% | Emissierapporten, HVO20-verbruik |
| Veiligheid (LTI) | 0 | 0 | VGM-register |

PDCA-aanpak (SMART)

- Plan: Jaarplan met prioritering op veiligheid en restlevensduur; integratie van BOR-data in GIS binnen 6 weken na start elk jaar.

- Do: Nachtwerk op hoofdroutes; Stage V-frezen en elektrische aanhangers; standaard werkplekinspecties 2× per week.

- Check: Maandelijkse directie-overleggen; productkeuringen conform CROW; afwijkingen geregistreerd in Issue Log met hersteltermijn ≤ 5 werkdagen.

- Act: Verbeteractie “nat-in-nat markering” (Q2-2021) reduceerde faalkosten markering met 18%; training nieuwe voegvulset-up.

W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs

- W-01 BOR/GIS-integratie → KPI: Planning → Risico: Onvolledige assetdata → Bewijs: Gevalideerde GIS-lagen en acceptatieberichten.

- W-02 Nachtwerk en fasering → KPI: Klanttevredenheid/veiligheid → Risico: Hinder overdag → Bewijs: Verkeersplan, auditverslagen.

- W-03 Emissiearm materieel → KPI: CO₂-reductie → Risico: Onvoorzien onderhoud materieel → Bewijs: Onderhoudslogboeken, inzetregistratie.

- W-04 Calamiteitenploeg → KPI: Responstijd → Risico: Meerdere calamiteiten → Bewijs: Piketrooster, incidentoverzichten.

— — —

Referentieproject 4 — Gemeente Leiden: Prestatiecontract onderhoud wegen (2021–2024) Kerngegevens

- Opdrachtgever: Gemeente Leiden, Beheer en Onderhoud

- Contractvorm: Prestatiecontract UAV-GC, EMVI

- Scope: Preventief/correctief onderhoud verhardingen, voegvulling, markering, snelherstel meldingen, winterdienst; digitale weekrapportages in gemeentelijk GIS

- Omvang: 145 km wegen, 58 km fietspaden; ± 47.000 m2 asfalt/jaar; ± 26.000 m2 elementen/jaar

- Locatie: Gemeente Leiden

- Looptijd: 07-2021 t/m 06-2024

- Certificeringen: ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CO₂-prestatieladder niveau 4

- Contactpersoon opdrachtgever: Ruben de Wilde, Contractbeheerder, r.dewilde@leiden.nl, +31 71 516 5165

KPI-resultaten en bewijs

| KPI | Norm | Resultaat | Bron/bewijs |
| --- | --- | --- | --- |
| Responstijd storingen | ≤ 2 uur | 98,9% (gem. 47 min) | Meldsysteem, GPS-logs |
| Opleveringen binnen planning | ≥ 95% | 99,0% | Planningstool, weekrapportages |
| Klanttevredenheid | ≥ 8,0 | 8,6 | Halfjaarlijkse evaluaties |
| CO₂-reductie t.o.v. 2019-baseline | ≥ 35% | 40% | PSL-rapportage, brandstof- en draaitijdanalyses |
| Kwaliteitsafwijkingen (CROW-keuring) | ≤ 2% | 0,7% | Keuringsrapportages |

PDCA-aanpak (SMART)

- Plan: 12-maanden cyclus met kwartaalbijsturing; per wijk SMART-microplannen (scope, ligging, omleidingen) 10 werkdagen vooraf gereed.

- Do: Orderclustering per straat; inzet elektrische markeermachines in binnenstad; verkeersmaatregelen met vooraankondiging ≥ 5 werkdagen.

- Check: Wekelijkse KPI-stand, maandelijkse SCB-kwaliteitsmeting; hersteltermijn voor gebreken ≤ 3 werkdagen.

- Act: Herinrichting order intake (Q3-2022) verkortte doorlooptijd met 11%; uitbreiding e-materieel verminderde geluidsklachten met 23%.

W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs

- W-01 SMART-microp­lan → KPI: Planning/KTV → Risico: Omleidingsfouten → Bewijs: Goedgekeurde verkeersplannen en bewonersbrieven.

- W-02 Elektrisch markeren → KPI: CO₂/KTV → Risico: Actieradius e-apparatuur → Bewijs: Draaijdi­trapporten, laadsessies.

- W-03 Orderclustering → KPI: Planning → Risico: Wijzigingen nutsbedrijven → Bewijs: Afstemmingsnotulen met nutsbedrijven.

- W-04 24/7 meldingen → KPI: Responstijd → Risico: Piek bij gladheid → Bewijs: Piketplanning en gladheidrapportages.

Relevantie voor UTR-MAINT-2025-041 (samenvattend, SMART en PDCA-conform)

- Aantoonbaar voldoen aan must-eisen: 24/7 storingsdienst ≤ 2 uur (bereikt 96,9–99,1%); inzet emissiearm/elektrisch materieel; digitale weekrapportages via GIS.

- SLA-conform: Klanttevredenheid 8,3–8,7; Opleveringen binnen planning 96,3–99,0%.

- Duurzaamheid: CO₂-reductie 38–44% t.o.v. 2019 middels Stage V, HVO20 en elektrificatie; sluit aan op CO₂-plan en EMVI-criterium Duurzaamheid.

- Risicobeheersing: Consistente PDCA-cyclus met SCB; concrete W-xx maat­regelen met bewijsvoering, reduceert risico’s op hinder, datakwaliteit en responstijd.

- Bewijs: Beschikbaar op verzoek (SCB-rapporten, GIS-exports, keuringsformulieren, emissierapportages, VGM-registraties, meldlogs).

Benodigde input: