# README_lees_mij

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

README — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 (UTR-MAINT-2025-041)

Doel van dit pakket

- Eenduidig en volledig EMVI-bundel voor Gemeente Utrecht, conform KO-eisen en musts.

- PDCA-gestuurd plan voor preventief en correctief wegonderhoud incl. verduurzaming en verkeersveiligheid.

- Traceerbare koppeling tussen werkzaamheden, KPI’s/SLA’s, risico’s en bewijslast.

Kern van de uitvraag (samenvatting)

- Scope: inspectie, herstel, herprofilering, voegvulling, markering, winterdienst; digitale weekrapportages via gemeentelijk GIS-portaal; inzet emissiearm materieel; CO₂-reductieplan.

- KO: ISO 9001, ISO 14001.

- Musts: 24/7 storingsdienst met responstijd ≤ 2 uur; emissiearm materieel; digitale weekrapportages via GIS.

- Beoordeling: EMVI (Kwaliteit 40%, Duurzaamheid 20%, Risicobeheersing 20%, Prijs 20%).

- SLA-doelen: klanttevredenheid ≥ 8,0; responstijd storingen ≤ 2 uur; opleveringen binnen planning ≥ 95%.

- Indiening: 2025-12-01.

Inhoud en structuur van dit pakket

- 00_README_lees_mij.md — dit document (doel, inhoud, structuur, leesvolgorde).

- 01_Plan_van_Aanpak_UTR-MAINT-2025-041.pdf — aanpak, fasering, methoden, materieel, verkeersveiligheid, GIS-rapportageproces, PDCA-cyclus.

- 02_Risicodossier_UTR-MAINT-2025-041.xlsx — risicoanalyse, beheersmaatregelen, restkans/restimpact, escalatiepad.

- 03_KPI-overzicht_en_SLA-matrix_UTR-MAINT-2025-041.xlsx — KPI-definities, meetmethode, normen, berekening, rapportagekalender; tabblad Traceability met kruisverwijzingen.

- 04_CO2-reductieplan_en_emissiearm_materieel_UTR-MAINT-2025-041.pdf — CO₂-doelen, maatregelen, monitoring; overzicht emissiearm materieel en inzetstrategie.

- 05_Bewijs_ISO9001_InfraTech_Solutions_BV.pdf — geldig certificaat t.b.v. KO.

- 06_Bewijs_ISO14001_InfraTech_Solutions_BV.pdf — geldig certificaat t.b.v. KO.

Werkwijzen (W-xx) en PDCA-koppeling

- W-01 Inspecties verhardingen — Plan/Do in 01; Check via KPI K1; Act via 02.

- W-02 Asfaltonderhoud (frezen/overlagen) — Plan/Do in 01; Check via K2/K3; Act via 02.

- W-03 Klinkerherstel en herprofilering — Plan/Do in 01; Check via K2/K3; Act via 02.

- W-04 Voegvulling en scheurherstel — Plan/Do in 01; Check via K2/K3; Act via 02.

- W-05 Markering en reflectie — Plan/Do in 01; Check via K3; Act via 02.

- W-06 Verkeersmaatregelen/veiligheid — Plan/Do in 01; Check via K3 en audits; Act via 02.

- W-07 Winterdienst — Plan/Do in 01; Check via K4; Act via 02.

- W-08 Digitale weekrapportages GIS — Plan/Do in 01; Check via K5; Act via 02.

- W-09 Emissiearm materieel — Plan/Do in 04; Check via K6; Act via 02.

- W-10 24/7 storingsdienst — Plan/Do in 01; Check via K7; Act via 02.

SMART KPI’s en kruisverwijzing (voorbeeld, volledig in 03)

- K1 Inspectiedekking: ≥ 95% segmenten per kwartaal geïnspecteerd; bewijs: GIS-inspectielog; risico R1 Capaciteitsdruk.

- K2 Opleveringen binnen planning: ≥ 95%; bewijs: weekrapportage + planning; risico R2 Leveringsvertragingen.

- K3 Kwaliteit herstel (afkeur < 3% bij eerste keuring); bewijs: opleverdossiers; risico R3 Kwaliteitsafwijking.

- K4 Responstijd storingen: ≤ 2 uur (SLA); bewijs: meldkamerlog; risico R4 Piekbelasting/winter.

- K5 Rapportagediscipline: 100% weken gerapporteerd via GIS; bewijs: portal export; risico R5 Datakoppeling faalt.

- K6 CO₂-reductie: ≥ 20% t.o.v. baseline per uitvoeringsjaar; bewijs: 04 met emissierapport; risico R6 Onbeschikbaarheid HVO/elektrisch.

- K7 Klanttevredenheid: ≥ 8,0; bewijs: periodieke survey; risico R7 Communicatie/omgevingshinder.

- Traceability: per W-xx ↔ KPI ↔ risico ↔ bewijs uitgewerkt in 03 tabblad Traceability; risico-details en Act-maatregelen in 02.

Hoe te lezen en toetsen (stapsgewijs, PDCA-conform)

- Stap 1 PLAN: lees 01_Plan_van_Aanpak (scope, planning, methoden, verkeersveiligheid, GIS-proces, storingsdienst, inzet emissiearm materieel).

- Stap 2 DO: verifieer uitvoeringstechnieken en resourceplanning in 01; vergelijk met 04 voor duurzame inzet.

- Stap 3 CHECK: controleer KPI-definities, normen en meetwijze in 03; match met SLA’s en EMVI-criteria.

- Stap 4 ACT: beoordeel 02_Risicodossier op restkansen en escalatie; zie 03 Traceability voor directe link naar bijsturingsacties.

- Stap 5 KO en musts: valideer 05 en 06 (ISO) en check musts in 01 (24/7 ≤ 2 uur), 04 (emissiearm) en 03 (GIS-rapportage K5).

Compliancy-overzicht (waar te vinden)

- KO: ISO 9001 en 14001 — 05 en 06.

- Musts: storingsdienst ≤ 2 uur — 01 en KPI K4 in 03; emissiearm materieel — 04; digitale weekrapportages — 01 en KPI K5 in 03.

- EMVI-criteria: kwaliteit en risicobeheersing — 01 en 02; duurzaamheid — 04; prijs — separaat prijsbiljet conform aanbestedingsportaal.

Gebruik en rapportagefrequentie

- Week: GIS-rapportages (K5) inclusief voortgang en kaartlagen.

- Maand: KPI-rapport (03) met trendanalyse en Act-actiepunten uit 02.

- Seizoen/winter: evaluatie W-07 responstijden en lessons learned (02).

Benodigde input: