# Risicoregister

## InfraTech Solutions B.V. — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029

03 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

# Risicoregister voor Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029

| Risico | Kans (%) | Impact (1-5) | Score (Kans x Impact) | Beheersmaatregel | Eigenaar | Status | Link KPI/W-xx | Residual Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slechte weersomstandigheden veroorzaken vertraging | 40 | 4 | 160 | Opstellen van een weerafhankelijk werkplan en buffer in de planning aanhouden | Projectmanager | Actief | W-1 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Onvoldoende beschikbaarheid van personeel | 30 | 5 | 150 | Flexibele inzet van personeel en samenwerking met uitzendbureaus | HR Manager | Actief | W-2 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Schade aan bestaande infrastructuur tijdens werkzaamheden | 20 | 4 | 80 | Uitvoering van gedetailleerde risicoanalyses en plan voor schadepreventie | Projectleider | In ontwikkeling | W-3 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Te hoge kosten voor benodigde materialen | 25 | 5 | 125 | Gebruik van alternatieve materialen en vaste prijsafspraken met leveranciers | Aankoopmanager | Actief | W-4 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Niet voldoen aan minimaal percentage CO₂-reductie | 15 | 5 | 75 | Monitoren van CO₂-uitstoot en bijsturing van werkprocessen indien nodig | Milieucoördinator | Actief | W-5 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Klanttevredenheid onder het vereiste niveau | 10 | 4 | 40 | Regelmatige klanttevredenheidsonderzoeken en feedbackloops creëren | Klantcontactmanager | Actief | W-6 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Vertraging in de oplevering | 35 | 4 | 140 | Tussentijdse evaluatie van de voortgang en bijsturing van projectplanning | Projectmanager | Actief | W-7 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Verlies van kennis door personeel verloop | 30 | 4 | 120 | Documenteren van werkprocessen en kennisoverdracht structureren | HR Manager | Actief | W-8 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Onvoldoende samenwerking met partners | 20 | 3 | 60 | Regelmatige strategische overleggen met partners en vaste gezamenlijke doelen vaststellen | Projectmanager | Actief | W-9 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Problemen met digitale oplevering | 15 | 3 | 45 | Training van personeel in GIS-software en opstellen van een duidelijke handleiding | IT-coördinator | Actief | W-10 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |

## Toelichting op de Beheersmaatregelen

- Weerafhankelijk werkplan: Dit plan is een flexibele planning die rekening houdt met weersomstandigheden om onnodige vertraging te voorkomen.

- Flexibele inzet van personeel: Dit omvat het trainen van personeel en samenwerken met uitzendbureaus om personeelstekorten snel op te vangen.

- Schadepreventie: Dit betreft inspecties en het verrichten van risicoanalyses voordat werkzaamheden beginnen om schade aan infrastructuur te vermijden.

- Alternatieve materialen en prijsafspraken: Dit helpt om binnen het budget te blijven en tegelijkertijd duurzame materialen in te kopen.

- CO₂-monitoring: Hierbij worden metingen gedaan en rapportages gemaakt om de voortgang te bewaken.

- Klanttevredenheidsonderzoeken: Frequent feedback vragen zorgt ervoor dat er snel kan worden ingespeeld op eventuele knelpunten.

- Tussentijdse evaluaties: Dit zorgt ervoor dat risico’s tijdig worden gesignaleerd en dat de planning kan worden bijgestuurd.

- Documentatie van processen: De continuïteit waarborgen door kennisoverdracht te stimuleren via documentatie van werkprocessen.

- Strategische overleggen: Door deze overleggen kunnen partners zich beter afstemmen op elkaars behoeften en verwachtingen.

- Training GIS-software: Regelmatige trainingsessies zorgen ervoor dat het personeel goed voorbereid is op digitale oplevering.

Benodigde input: