# Clarificatievragen

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

# Clarificatievragen voor Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029

## Vragen

- Prioriteit en Planning Wat zijn de prioriteiten bij het onderhoud van wegen en hoe worden deze vastgesteld? Zijn er specifieke wegen of gebieden die een hogere prioriteit hebben in de planning voor 2025-2029? Impact: Een duidelijk begrip van prioriteiten helpt bij een efficiënte planning en resource allocatie.Afhankelijkheden: Voorzieningen en middelen kunnen variëren afhankelijk van de prioriteiten.

- Emissiearm Materieel Kunt u specifieker aangeven welke typen emissiearm materieel toegestaan zijn? Zijn er specifieke eisen aan de merken of modellen die wij moeten naleven? Impact: Dit kan de keuzes van ons materieel beïnvloeden en een effect hebben op onze biedingscalculaties.Afhankelijkheden: Beschikbaarheid van materieel kan invloed hebben op de uitvoering en kosten.

- Digitale Weekrapportages Kunt u toelichten wat de verwachtingen zijn voor de digitale weekrapportages via het GIS-portaal? Welke specifieke informatie moet hierin worden opgenomen? Impact: Duidelijke richtlijnen zullen ons in staat stellen om rapportages efficiënt te structureren en in te dienen.Afhankelijkheden: Dit kunnen invloed hebben op onze interne rapportagesystemen en -procedures.

- Risico’s en Risicobeheersing Zijn er specifieke risico’s of knelpunten die de gemeente al heeft geïdentificeerd met betrekking tot het onderhoud en de verduurzaming van de wegen? Hoe wilt u dat deze worden beheerd? Impact: Inzicht in bekende risico’s kan ons helpen om beter voorbereid en effectiever te reageren in ons plan van aanpak.Afhankelijkheden: Dit kan ook invloed hebben op de prestaties die in het risicodossier moeten worden opgenomen.

- Klanttevredenheid Kunt u meer informatie geven over hoe de klanttevredenheid (≥ 8,0) wordt gemeten en gerapporteerd? Zijn er specifieke criteria of methoden die de gemeente gebruikt voor deze evaluatie? Impact: Dit helpt ons om onze dienstverlening en rapportage aan te passen aan uw evaluatiecriteria.Afhankelijkheden: Feedbacksystemen van de gemeente zijn cruciaal voor transparante rapportage en verbetering.

- Opleveringseisen Wat zijn de specifieke eisen waaraan de opleveringen moeten voldoen? Is er een standaardchecklijst of beoordelingscriteria die we moeten volgen? Impact: Duidelijke richtlijnen helpen ons om te voldoen aan uw verwachtingen en stellen ons in staat om een goede kwaliteitsborging te implementeren.Afhankelijkheden: Opleveringseisen kunnen ook invloed hebben op de timeline en resources die we inplannen.

- Subcontracting en Partners Is het toegestaan om externe partners of onderaannemers in te schakelen voor delen van het werk? Zo ja, zijn er specifieke eisen of goedkeuringsprocessen voor deze partijen? Impact: Dit kan onze uitvoeringscapaciteiten vergroten, maar het moet wel in overeenstemming zijn met de gemeentelijke richtlijnen.Afhankelijkheden: Dit heeft invloed op contractvorming en leveringsschema’s.

- Offerte en Prijsstelling Zijn er specifieke richtlijnen of formules die we moeten volgen bij het opstellen van de offerte? Hoe worden prijsvariaties in verschillende offertes beoordeeld? Impact: Dit zal helpen om onze voorstellen te structureren en competitief te zijn in de aanbiedingen.Afhankelijkheden: Dit hangt samen met de beoordeling van prijscriteria in de EMVI-methode.

Benodigde input: