# KPI_SLA_Dashboard

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

# KPI/SLA Overzicht voor Onderhoud en Verduurzaming Gemeentelijke Wegen 2025–2029

Hieronder vindt u een overzicht van de key performance indicators (KPI's) en service level agreements (SLA's) die zijn opgesteld voor het project "Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029".

| KPI/SLA | Target | Meetmethode | Frequentie | Escalatie | Verantwoordelijke | Link W-xx / criterium | Meetbron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klanttevredenheid | ≥ 8,0 | Enquête na iedere oplevering | Per oplevering | Bij onder de 7,5: Evaluatie met betrokken partijen | Projectmanager | W-01 | CMMS / Audit / Sensor |
| Responstijd storingen | ≤ 2 uur | Logboek storingen en reactietijden | Continu | Bij > 2 uur: Directe escalatie naar management | Storingscoördinator | W-02 | CMMS / Audit / Sensor |
| Opleveringen binnen planning | ≥ 95% | Vergelijking planning versus werkelijke opleverdata | Maandelijks | Bij < 90%: Risicoanalyse en bijstelling planning | Planner | W-03 | CMMS / Audit / Sensor |
| Onderhoudskosten binnen budget | ≤ 10% overschrijding | Vergelijking geraamde kosten versus werkelijke kosten | Maandelijks | Bij > 10%: Financieel overleg | Financieel projectbeheerder | W-04 | CMMS / Audit / Sensor |
| CO₂-reductie | ≥ 30% ten opzichte van 2019 | Rapportage emissies en gebruik materiaal | Jaarlijks | Bij < 25%: Verplichte evaluatie | Duurzaamheidsmanager | W-05 | CMMS / Audit / Sensor |
| Aantal ongevallen | 0 per jaar | Incidentenregistratie | Jaarlijks | Directe rapportage aan gemeente | Veiligheidscoördinator | W-06 | CMMS / Audit / Sensor |
| Efficiëntie van het werk | ≥ 90% effectieve uren | Urenregistraties | Wekelijks | Bij < 85%: Werkoverleg | Teamleider | W-07 | CMMS / Audit / Sensor |
| Digitale rapportages tijdig | ≥ 95% tijdige indiening | Controle op indiendata via GIS-portaal | Wekelijks | Bij < 90%: Directe feedback aan betrokkenen | Projectcoördinator | W-08 | CMMS / Audit / Sensor |
| Kwaliteit van het materiaal | ≥ 98% goedgekeurd | Kwaliteitscontroles bij inkoop | Perlevering | Bij < 95%: Onderzoek naar leveranciers | Inkoopverantwoordelijke | W-09 | CMMS / Audit / Sensor |
| Afgekeurde werkopdrachten | ≤ 5% | Rapportage afgekeurde werk | Maandelijks | Bij > 5%: Procesverbetering initiëren | Kwaliteitsmanager | W-10 | CMMS / Audit / Sensor |
| Tevredenheid partners | ≥ 80% | Tevredenheidsenquête onder partners | Jaarlijks | Bij < 75%: Verbeterplan opstellen | Relatiemanager | W-11 | CMMS / Audit / Sensor |
| Probeertijd innovatieimplementatie | ≤ 6 maanden | Verkennende analyses en implementatietrajecten | Per ronden | Bij > 6 maanden: Tussentijdse evaluaties | Innovatiemanager | W-12 | CMMS / Audit / Sensor |

### Benodigde input:

Benodigde input: