# Risicoregister

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

# Risicoregister Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029

## Risico’s

| Risico | Kans | Impact | Score | Beheersmaatregel | Eigenaar | Status | Link KPI/W-xx | Residual Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onvoldoende beschikbaarheid van materialen | Hoog | Hoog | 16 | Samenwerking met meerdere leveranciers en op tijd inkopen. | Inkoopafdeling | Actief | KPI: Opleveringen binnen planning | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Onjuistheid van digitale rapportages | Gemiddeld | Hoog | 12 | Implementeren van een controlemechanisme voor digitale weekrapportages. | Projectmanager | Actief | KPI: Opleveringen binnen planning | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Onverwachte weersomstandigheden | Gemiddeld | Hoog | 12 | Inplannen van buffer tijd en alternatieve werkmethoden voor verschillende weersomstandigheden. | Operationele afdeling | Actief | SLA: Opleveringen binnen planning | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Hoge CO₂-uitstoot door werzaamheden | Gemiddeld | Hoog | 12 | Gebruik van emissiearm materieel en CO₂-reductieplan implementeren. | Milieucoördinator | Actief | KPI: Duurzaamheid | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Niet voldoen aan ISO certificeringen | Laag | Zeer Hoog | 20 | Vervolgtrainingen en interne audits uitvoeren om naleving te waarborgen. | Kwaliteitsmanager | Actief | Knockout: ISO 9001 en KO: ISO 14001 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Klantontevredenheid op laag niveau | Hoog | Middel | 12 | Klanttevredenheidsonderzoeken en feedback verwerken in verbeteracties. | Klantcontactpersoon | Actief | SLA: Klanttevredenheid | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Verkeersveiligheid tijdens werkzaamheden | Gemiddeld | Hoog | 12 | Barrières en verkeersregelaars inschakelen tijdens werkzaamheden. | Veiligheidscoördinator | Actief | KPI: Risicobeheersing | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Onvoldoende capaciteit van het personeel | Gemiddeld | Hoog | 12 | Werving en training van personeel tijdig organiseren. | HR-afdeling | Actief | KPI: Opleveringen binnen planning | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Vertraging in vergunningverlening | Gemiddeld | Hoog | 12 | Vroegtijdig aanvragen en regelmatig contact met de gemeente onderhouden. | Projectmanager | Actief | KPI: Opleveringen binnen planning | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Financiële risico’s door onduidelijke begrotingen | Gemiddeld | Hoog | 12 | Regelmatig financiële review vergaderingen inplannen voor bijsturing. | Financieel manager | Actief | KPI: Opleveringen binnen planning | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |

### Toelichting op de Risico’s

- Onvoldoende beschikbaarheid van materialen: Dit risico kan leiden tot vertraging in de uitvoering en verhoogde kosten. Door meerdere leveranciers te betrekken en tijdig in te kopen, wordt de kans op dit risico verkleind.

- Onjuistheid van digitale rapportages: Fouten in rapportages kunnen leiden tot verkeerde besluitvorming. Het implementeren van een strikte controle kan dit minimaliseren.

- Onverwachte weersomstandigheden: Slecht weer kan de voortgang van het werk aanzienlijk belemmeren. Het inplannen van extra tijd in de planning kan de impact van dit risico beperken.

- Hoge CO₂-uitstoot: Dit kan niet alleen de duurzaamheid van het project in gevaar brengen, maar ook reputatieschade veroorzaken. Het gebruik van speciaal materiaal is de maatregel.

- Niet voldoen aan ISO certificeringen: Dit kan leiden tot uitsluiting van het project. Regelmatige audits en trainingen waarborgen de kwaliteit.

- Klantontevredenheid: Een score onder de 8,0 kan leiden tot negativiteit rondom het project. Klantfeedback zal continue verbeteracties in gang zetten.

- Verkeersveiligheid: Dit risico vereist altijd aandacht om ongelukken te voorkomen. Het inschakelen van verkeersregelaars kan de veiligheid verhogen.

- Onvoldoende capaciteit van personeel: Dit risico kan de voortgang aanpassen en zal worden gemitigeerd door training en tijdige wervingen.

- Vertraging in vergunningverlening: Dit risico kan een project uit zijn planning halen. Vroeg aanvragen en goede communicatie maken dit risico beheersbaar.

- Financiële risico's: Slechte begroting kan leiden tot overschrijdingen. Regelmatige reviews en bijsturing zijn essentiëel om dit risico aan te pakken.

## Benodigde input:

Benodigde input: