# Projectreferenties

## InfraTech Solutions B.V. — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029

03 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

Referenties — InfraTech Solutions B.V. (UTR-MAINT-2025-041)

Doel en scope Deze referentie-bundel borgt dat onze ervaring aantoonbaar aansluit op de scope “Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029” van Gemeente Utrecht (preventief/correctief onderhoud asfalt en klinkers, inspectie, herstel, herprofilering, voegvulling, markering, winterdienst, CO2-reductie, emissiearm materieel, verkeersveiligheid, digitale GIS-oplevering). Wij leveren 3–5 referentieprojecten met meetbare resultaten, KPI’s, risico- en bewijskoppeling. Conform ISO 9001/14001 en CO2-Prestatieladder niveau 4 tonen we uitsluitend verifieerbare feiten en contactpersonen met toestemmingsverklaring.

Integriteits- en verificatiekaders

- Feitelijkheid: geen fictieve projecten, cijfers of contactpersonen. Alleen door opdrachtgever verifieerbare resultaten.

- Toestemming: schriftelijke toestemming van de referent (AVG-conform) voor naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer.

- Bewijs: voor elke KPI minimaal één objectieve bron (weegsbonnen, GPS/telematica, auditrapporten, GIS-export, keuringsrapport, enquête-uitslag).

- Herleidbaarheid: cijfers zijn herleidbaar tot bronbestanden en steekproefsgewijs te delen in een dataroom.

PDCA-proces voor referentieselectie en -borging

- Plan (week 1):

  - Selecteer 5 projecten die inhoudelijk aansluiten op: asfalt/klinkeronderhoud, winterdienst, verkeersmaatregelen, GIS-oplevering, emissiearm materieel.

  - Definieer per project 5–8 KPI’s die matchen met de Utrechtse SLA’s (Responstijd ≤2u, Opleveringen ≥95%, Klanttevredenheid ≥8,0) en met duurzaamheid/veiligheid.

- Do (week 1–2):

  - Verzamel brondata (planning vs. realisatie, meldingslog, brandstof-/energieverbruik, weegbonnen, keuringsrapporten, GIS-exports, VCA-/VGM-registraties).

  - Leg referenttoestemming vast. Controleer dat contactgegevens actueel zijn.

- Check (week 2):

  - Kwaliteitscontrole door QA-manager: steekproef op 20% van KPI’s; check dat alle W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs zijn gevuld.

  - Documenteer eventuele afwijkingen en corrigerende maatregelen.

- Act (week 3):

  - Finaliseer uniforme mini-tabellen per project.

  - Borg leerpunten in het KAM-handboek (ISO 9001/14001) en onze CO2-Ladder emissieboekhouding.

Kruisverbinding W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs (toepasbaar op alle referenties)

- W-01 24/7 storingsdienst (SLA ≤2 uur)

  - KPI: Gemiddelde responstijd (minuten), P95 responstijd.

  - Risico: Piekbelasting (winterdienst), simultane calamiteiten.

  - Bewijs: Meldings- en dispatchlogs, GPS/telematica-tijdstempels.

- W-02 Opleveringen binnen planning (SLA ≥95%)

  - KPI: % tijdig afgeronde werkorders, % herbezoeken.

  - Risico: Leveringsketen en weersgevoeligheid.

  - Bewijs: Weekrapportage planning vs. realisatie, dagrapporten.

- W-03 Klanttevredenheid (SLA ≥8,0)

  - KPI: Gem. tevredenheidsscore, % respons.

  - Risico: Hindercommunicatie en omgevingsmanagement.

  - Bewijs: Enquête-resultaten, klachtenlog, omgevingsverslagen.

- W-04 Emissiearm materieel en CO2-reductie

  - KPI: tCO2e per draaiuur/ton asfalt; % draaiuren elektrisch/HVO; NOx-reductie t.o.v. baseline.

  - Risico: Beschikbaarheid emissiearm materieel en laadinfrastructuur.

  - Bewijs: Brandstof-/energieregistraties, PSL-4 emissieboekhouding.

- W-05 Digitale weekrapportages via GIS

  - KPI: % dossiers volledig en tijdig in GIS; foutscore datakwaliteit.

  - Risico: Datakwaliteit en systeemkoppelingen.

  - Bewijs: GIS-exportlogs, metadata, screenshots van lagen/velden.

- W-06 Kwaliteit herstel asfalt/klinkers

  - KPI: % afkeur (eindkeuring), NEN 2767-conditiescore, IRI/spoorvorming.

  - Risico: Onverwachte ondergrond/verkanting, weertype.

  - Bewijs: Keuringsrapporten, boringen, DVO’s, foto’s voor/na.

- W-07 Circulariteit/hergebruik

  - KPI: % RAP in dek-/tussenlaag; % hergebruik klinkers; % hoogwaardig hergebruik.

  - Risico: Materiaalverontreiniging en beschikbaarheid fracties.

  - Bewijs: Weegbonnen, productcertificaten, partijkeuringen.

- W-08 Veiligheid en verkeersmanagement

  - KPI: LTIF, # V&G-afwijkingen, % vakbekwaam ingerichte werkvakken.

  - Risico: Werkzone-incidenten, ongevallen met derden.

  - Bewijs: VCA**-audits, TRA/LMRA-registraties, verkeersplannen en audits.

Uniforme opmaak mini-tabel per referentie (toelichting)

- Wij hanteren per project één compacte tabel met: kerngegevens (opdrachtgever, periode, scope, contractvorm, omvang), KPI-resultaten (minimaal 5), risico’s en mitigerende maatregelen, bewijsmiddelen (bestandslijst met versiedatum), en contactpersoon (naam, functie, e-mail, telefoon) met toestemmingsverklaring. Hiermee wordt de herleidbaarheid geborgd en de vergelijkbaarheid verhoogd.

KPI-bibliotheek voor referenties (indicatief, NIET project-specifiek)

- Responstijd storingen: doel ≤120 min; rapportage P50/P95.

- Oplevering binnen planning: doel ≥95%.

- Klanttevredenheid: doel ≥8,0.

- Emissie/Klimaat: tCO2e/ton asfalt; % elektrisch/HVO; NOx-reductie.

- Circulariteit: % RAP; % hergebruik klinkers; % secundaire grondstoffen.

- Kwaliteit: % afkeur eindkeuring; NEN 2767; IRI/spoorvorming.

- Veiligheid: LTIF; # meldingen verkeersveiligheid; 0 zware ongevallen.

- Datakwaliteit: % GIS-dossiers compleet; % weekrapportages op tijd.

Bewijsbronnen die wij standaard kunnen aanleveren

- ISO 9001/14001 certificaten (actuele geldigheid), VCA** en CO2-Prestatieladder niveau 4.

- Dispatch-/storingslogs uit meldsysteem; GPS-/telematica-uitdraaien.

- Weegbonnen, verwerkingsverklaringen, partijkeuringen (RAP/klinkers).

- Keurings- en meetrapporten (NEN 2767, IRI), foto’s en DVO’s.

- GIS-portaalexports met metadata en datadekking.

- Enquête-rapportages klanttevredenheid; klachten- en incidentenlog.

- Veiligheidsaudits, TRA/LMRA-registraties, verkeersmaatregelen-audits.

Planning oplevering referenties (vóór indiening 01-12-2025)

- Week 1: selectie 5 projecten, contacttoestemmingen, KPI-set per project.

- Week 2: dataverzameling en bewijsstukken; QA-steekproef; juristische check AVG.

- Week 3: finaliseren 3–5 mini-tabellen, interne audit en vrijgave.

Toelichting bij EMVI-criteria

- Kwaliteit: tonen van lage afkeur, hoge NEN 2767-waardes, hoge tijdigheid en datakwaliteit.

- Duurzaamheid: aantoonbare emissiereductie, hoog % hergebruik, inzet zero-emissie materieel.

- Risicobeheersing: onderbouwde maatregelen bij piekbelasting (winterdienst), verkeersveiligheid, leveringsketen.

- Prijs: referenties geven context; prijsopbouw volgt separaat.

Let op Op dit moment zijn nog geen projectreferenties opgenomen, omdat er (bewust) geen niet-geverifieerde gegevens of fictieve contactpersonen worden gebruikt. Na aanlevering van de onderstaande gegevens vullen wij per project een uniforme mini-tabel met KPI’s, risico’s en bewijs.

Benodigde input:

- Voor 3–5 projecten (elk):

  - Projectnaam en korte omschrijving van de scope (asfalt/klinkers, inspectie, herstel, markering, winterdienst, GIS-oplevering).

  - Opdrachtgever (organisatie), locatie, uitvoeringsperiode (mm/jjjj–mm/jjjj), contractvorm (RAW/raamovereenkomst/EMVI), orde van grootte (€-bandbreedte).

  - Contactpersoon opdrachtgever: naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer + expliciete toestemming om als referent te worden benaderd (AVG-proof).

  - KPI-resultaten met periode en eenheid:

    - Responstijd storingen (gemiddeld, P95) vs. SLA ≤2u.

    - % opleveringen binnen planning (doel ≥95%).

    - Klanttevredenheidsscore (doel ≥8,0), responsrate.

    - Emissie/kilmaat: tCO2e per ton asfalt of per draaiuur; % elektrisch/HVO; NOx-reductie.

    - Circulariteit: % RAP, % hergebruik klinkers/grondstoffen.

    - Kwaliteit: % afkeur, NEN 2767-score, IRI/spoorvorming.

    - Veiligheid: LTIF, # V&G-afwijkingen, 0 zware ongevallen.

    - Datakwaliteit: % weekrapportages tijdig; % GIS-dossiers compleet.

  - Risico’s en getroffen maatregelen (bijv. winterpiek, verkeersveiligheid, materiaalbeschikbaarheid, datakwaliteit).

  - Bewijsstukken: bestandsnamen + datum/bron (dispatchlog, GPS-exports, weegbonnen, keuringsrapporten, GIS-snapshots, enquêtrapporten, VCA-/KAM-audits).

- Interne contact bij InfraTech voor verificatie en datadeling (naam + e-mail).

Benodigde input: