# README — Lees Mij

## InfraTech Solutions B.V. — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029

03 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

README — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 (UTR-MAINT-2025-041)

Doel

- Snel inzicht geven in doel, inhoud en structuur van de EMVI-inzending van InfraTech Solutions B.V. richting Gemeente Utrecht.

- Uitleggen hoe het pakket te lezen en te verifiëren is (PDCA-conform), inclusief koppeling tussen werkpakketten, KPI’s, risico’s en bewijs.

Context (kader)

- Scope: preventief/correctief onderhoud asfalt/klinkers; inspectie, herstel, herprofilering, voegvulling, markering, winterdienst; digitale weekrapportages via GIS-portaal; emissiearm materieel en CO₂-reductie.

- KO-eisen: ISO 9001 en ISO 14001 (bewijs meegeleverd).

- Musts: 24/7 storingsdienst (≤ 2u), emissiearm materieel, digitale weekrapportages (GIS).

- EMVI-criteria: Kwaliteit 40%, Duurzaamheid 20%, Risicobeheersing 20%, Prijs 20%.

- SLA-targets: klanttevredenheid ≥ 8, responstijd ≤ 2u, opleveringen binnen planning ≥ 95%.

- Indiening uiterste datum: 2025-12-01.

Inhoud meegeleverde documenten

- 00_README_lees_mij.md (dit document).

- Plan van Aanpak (PvA): aanpak per werkpakket, planning 2025–2029, rollen, PDCA-cyclus.

- Risicodossier: top-risico’s, oorzaken, maatregelen, restrisico, eigenaar en triggerpunten.

- KPI-overzicht incl. SLA-matrix: definities, meetpunten, targets, rapportagekalender en escalatie.

- CO₂-reductieplan en materieeloverzicht: maatregelen, emissiearme inzet, monitoring brandstof/energie.

- Procedure 24/7 storingsdienst: melding, triage, uitruk, onsite-registratie, terugkoppeling.

- GIS-rapportageformat: structuur weekrapportage, datavelden, exports voor gemeentelijk portaal.

- Bewijsstukken certificering: ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CO₂-prestatieladder niveau 4.

- Planning (Gantt) 2025–2029: mijlpalen, vensters en buffers.

- EMVI-prijsbijlage: eenheidsprijzen/onderbouwing conform aanvraag.

- Verkeersveiligheids- en markeringsoverzicht: werkinrichting, afzettingen, verificaties.

Structuur en PDCA

- Plan: PvA, planning, risico- en KPI-definities per werkpakket (W-xx).

- Do: uitvoering conform W-xx en procedures (storingsdienst, verkeersmaatregelen, GIS-logging).

- Check: weekrapportage via GIS (maandag vóór 12:00), maandelijkse KPI-review (5e werkdag).

- Act: kwartaal-verbetersessie (2e week van het kwartaal), bijsturen maatregelen en update risicodossier.

W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs (kruisverband)

- W-01 Inspectie & GIS-dataverzameling

  - KPI K-01 Datadekking ≥ 98% per week; risico R-01 ontbrekende assets; bewijs: GIS-rapportageformat + weekexports.

- W-02 Asfalt-/klinkerherstel

  - KPI K-03 Oplevering binnen planning ≥ 95%; risico R-02 verstoringen door weersinvloeden; bewijs: Gantt + PvA par. Uitvoering.

- W-03 Herprofilering & voegvulling

  - KPI K-04 First Time Right ≥ 97%; risico R-03 materiaaltekorten; bewijs: PvA Inkoopstrategie + contracten leveranciers.

- W-04 Markering & verkeersveiligheid

  - KPI K-05 Naleving CROW-richtlijnen 100%; risico R-04 ongevallen bij werkvakken; bewijs: Verkeersveiligheids-overzicht + VGM.

- W-05 Winterdienst

  - KPI K-06 Routebeschikbaarheid ≥ 99% bij code geel/rood; risico R-05 capaciteitspiek; bewijs: Winterdienstplan + materieellijst.

- W-06 Duurzaamheid & emissiereductie

  - KPI K-07 CO₂-intensiteit ≤ -25% t.o.v. baseline; risico R-06 inzet ongeschikt materieel; bewijs: CO₂-reductieplan + materieeloverzicht.

- W-07 Storingsdienst 24/7

  - KPI K-02 Responstijd ≤ 2 uur (P95); risico R-07 piek in meldingen; bewijs: Storingsdienst-procedure + meldlog.

- W-08 Oplevering & kwaliteitsborging

  - KPI K-08 Afkeur < 2% bij oplevering; risico R-08 afwijkende specs; bewijs: ISO 9001 handboekextract + keuringsformulieren.

Hoe te lezen (stapsgewijs)

- Stap 1: Controleer KO-eisen in Bewijsstukken certificering.

- Stap 2: Lees PvA samenvatting en W-xx indeling met planning.

- Stap 3: Raadpleeg KPI-overzicht incl. SLA-matrix en rapportagekalender.

- Stap 4: Bekijk kruisverbanden W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs in dit README en verdiep via Risicodossier en PvA.

- Stap 5: Verifieer GIS-rapportageformat en datavelden voor weekrapportages.

- Stap 6: Controleer Procedure 24/7 storingsdienst (responstijden, escalatie).

- Stap 7: Check CO₂-reductieplan en materieelinzet t.b.v. emissiedoelen.

- Stap 8: Valideer planning (Gantt) en buffers t.o.v. SLA “Opleveringen binnen planning ≥ 95%”.

- Stap 9: Toets EMVI-prijsbijlage aan scope en aannames (garantie 12 maanden, pricing locked).

Conformiteit KO en musts (quick check)

- ISO 9001 en ISO 14001: bewijs aanwezig.

- 24/7 storingsdienst ≤ 2u: Procedure + KPI K-02.

- Emissiearm materieel: CO₂-reductieplan + materieeloverzicht.

- Digitale weekrapportages: GIS-rapportageformat + PvA-rapportageparagraaf.

Contact en procedure

- Vragen over aanbesteding: volgens aanbestedingsleidraad bij Gemeente Utrecht (contact: Sanne de Groot).

- Interne vragen inzending: zie Contactlijst in het pakket.

Benodigde input:

- Toegang (accounts, API-specificaties) gemeentelijk GIS-portaal en datastandaard.

- Prioriteitsroutes winterdienst en interventieniveaus.

- Kaders verkeersmaatregelen en werkvensters per wijk.

- Voorkeursmaterialen/merken voor markering en voegvulling (indien van toepassing).

- Escalatie- en contactlijst Gemeente Utrecht (24/7 storingsdienst meldpunt).

- Eventuele bestaande asset- en conditiedata om baseline te valideren.

Benodigde input: